ČRNOMEREC CENTAR d.o.o za projektiranje, građenje i nadzor

PLAN RESTRUKTURIRANJA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

(PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA)

2016 - 2022

U Zagrebu, svibanj 2016.

Sadržaj

1.	Uvod	2

Osnovni podaci o Društvu	2

Djelatnost Društva	2

Razlozi za predstečajni postupak i restrukturiranje Društva	4

2.	Činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje	5

Analiza povijesnog poslovanja	5

Analiza aktualnog financijskog stanja	9

3.	Izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvještaja, odnosno na 31. ožujka 2016. godine	11

4.	Mjere financijskoga restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na manjak likvidnih sredstava	13

5.	Mjere operativnoga restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na poslovanje	16

Dokapitalizacija i strateško partnerstvo	16

Nastavak izgradnje stambeno-poslovnog objekta A1 u sklopu kompleksa Črnomerec centar	17

Restrukturiranje potraživanja od Niva inženjering d.d. sudjelovanjem u razvojim projektima ili preuzimanjem imovine	20

6.	Plan poslovanja za razdoblje od 2016. do 2022. godine, uz detaljno obrazloženje razloga za utvrđivanje svake pozicije plana	22

7.	Planirana bilanca na zadnji dan razdoblja za koje je sastavljen plan poslovanja	35

8.	Analiza svih tražbina prema visini i vrsti (tražbine radnika i prijašnjih dužnikovih radnika, izlučna prava, razlučna prava, tražbine za koje se vodi postupak, neosigurane tražbine i druge tražbine)	38

9.	Ponuda vjerovnicima razvrstanim u skupine odgovarajućom primjenom pravila o razvrstavanju sudionika u stečajnom planu o načinu, rokovima i uvjetima namirenja tražbina	39

10.	Rok za dobrovoljno ispunjenje	57

11.	Planirani iznos troškova restrukturiranja	58

# Uvod

## Osnovni podaci o Društvu

Ovaj plan restrukturiranja u predstečajnom postupku nad pravnom osobom ČRNOMEREC CENTAR d.o.o za projektiranje, građenje i nadzor, Zagreb, Gradišćanska 34, MBS: 080524372, OIB: 69080780585 (dalje u tekstu: Društvo ili Dužnik) pripremljen je u skladu sa Stečajnim zakonom (NN 71/15, dalje u tekstu: Zakon).

Društvo je osnovano 2005. godine, i ima temeljni kapital u iznosu od 134.823.900,00 kn.

Na dan 31. ožujka 2016. godine, jedini član društva bilo je društvo NIVA INŽENJERING d.d. za graditeljstvo, projektiranje i nadzor, Zagreb, Vlaška 83, MBS: 080017351, OIB: 78742307417, s tim da je 30. ožujka 2016. Ugovorom o prijenosu i stjecanju poslovnih udjela u trgovačkom društvu Črnomerec centar d.o.o. vlasništvo preneseno na društvo Estima Expertus d.o.o., Zagreb, XI Podbrežje 5a, OIB 18391247924, što je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu 14. travnja 2016. godine.

Osobe ovlaštene za zastupanje Društva su:

- DUBRAVKO REBRINA, OIB: 19458887102, Zagreb, PANTOVČAK 270/B, predsjednik uprave, zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

- IVAN VALENTIĆ, OIB: 63975868020, Zagreb, GRADIŠĆANSKA ULICA 32, član uprave,  zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

Društvo nema zaposlenika.

## Djelatnost Društva

Društvo je projektno društvo, i jedan od investitora poslovno-stambenog modernog kompleksa stambenih i poslovnih zgrada i javnih površina „Črnomerec centar“ omeđenog Gradišćanskom, Cankarovom i Ulicom baruna Filipovića.

Niva inženjering d.d., donedavni vlasnik Društva se je kroz posljednjih petnaest godina rada na tržištu nekretnina u Hrvatskoj potvrdilo i afirmiralo kvalitetom i pouzdanošću svojih projekata.

Izgradnja i uređenje poslovno-stambenog kompleksa Črnomerec centra nastala je na temelju pozivnog arhitektonsko urbanističkog natječaja, na kojem su sudjelovali priznati hrvatski arhitekti i projektne kuće.

Navedeni poslovno-stambeni kompleks, na površini od 4 hektara, koji se razvija na mjestu bivšeg Tekstilnog kombinata Zagreb, sastojat će se od tri stambeno-poslovna bloka (A2, B1, B2), jedne stambeno - poslovne zgrade (A1) i poslovnog tornja (2), na atraktivnoj lokaciji šireg centra Zagreba. Društvo je investitor u izgradnju stambeno-poslovnih objekata A1 i B1.

Izgradnjom naselja bivši tvornički pogoni pretvaraju se u novu urbanu vizuru zapadnog dijela Zagreba. Komunikacija i povezanost građevina sa samim okruženjem postignuta je pješačkim prolazima i poslovnim sadržajima koji doprinose dinamici prostora te direktno utječu na kvalitetu stanovanja. Cijeli kompleks karakterizira dominacija javnog pješačkog prometa i potpuno isključivanje automobilskog prometa, kao i parkirališta s prizemnog nivoa kompleksa.

Centar će se sastojati od ukupno 600 stanova visoke kvalitete, te oko 60 000 m2 poslovnih prostora od čega 21 500 m2 u poslovnom tornju sa 26 etaža, koji će dominirati čitavim kompleksom. Stanovi će biti smješteni u tri zgrade-bloka. Za potrebe stanara, poslovnih korisnika i gostiju osigurat će se 2 000 parkirališnih mjesta u podzemnim etažama i obodnim ulicama.

Unutar svakog od stambenih blokova, kao i između njih, uredit će se parkovi sa šetnicama i dječjim igralištem. Cijeli kompleks je podređen pješaku, tako da u razini prizemlja neće biti parkirnih mjesta niti automobilskog prometa.

U prvoj etapi gradnje planirana je i dovršena izgradnja stambeno-poslovne zgrade B1, koja je smještena na jugozapadnom dijelu kompleksa Črnomerec centra, na križanju Cankarove ulice sa zapada i Gradišćanske s juga. Svojim volumenom zgrada formira blok promjenjive katnosti (od 4 do 6 katova) s parkom u unutrašnjem dvorištu.

Projektirano je 127 stanova površine od 30 do 250 m2, smještenih u 4 ulaza. Na najvišim katovima projektirani su ekskluzivni stanovi sa zelenim vrtovima i terasama te pogledom na Medvednicu i panoramu grada. Južno krilo zgrade predviđeno je za uredske prostore najviše kategorije, dok je prizemlje bloka rezervirano za ugostiteljske, trgovačke i uslužne djelatnosti. Cijena stanova iznosi od 1.680 € do 2.000 € po m2, ovisno o površini stana, položaju stana u objektu (orijentaciji) i etaži u kojoj se stan nalazi. Uz svaki stan je određeno i pripadajuće spremište u podrumu objekta obračunato po koeficijentu 0,50. Cijene standardnih parkirno-garažnih mjesta u podzemnim etažama objekta iznose 10.000 €. Cijene poslovnih prostora i lokala iznose od 1.750 € do 2.000 € po m2

Izgradnja ostala dva stambeno-poslovna bloka, jedne stambeno-poslovne zgrade, te izgradnja poslovnog tornja, odvijat će se u etapama tijekom narednih 5 godina. Završetkom izgradnje Črnomerec centra Zagreb će u svom širem centru dobiti jedan od svojih najsuvremenijih i najatraktivnijih prostora za život i rad.

Predmet poslovanja Društva je stoga obavljanje sljedećih djelatnosti:

- poslovanje nekretninama

- istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja

- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

- upravljanje holding društvima

- promidžba (reklama i propaganda)

- projektiranje, građenje i nadzor

- usluge skladištenja

- kupnja i prodaja robe

- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu

- zastupanje stranih tvrtki

## Razlozi za predstečajni postupak i restrukturiranje Društva

Predstečajni postupak provodi se radi uređivanja pravnoga položaja dužnika i njegova odnosa prema vjerovnicima i održavanja njegove djelatnosti.

S obzirom na značajan pad aktivnosti na tržištu nekretnina u zadnjih nekoliko godina, Društvo nije bilo u mogućnosti nastaviti s aktivnostima izgradnje ostalih poslovnih objekata predviđenih u sklopu izgradnje kompleksa, a kako je već izvršilo određena ulaganja u zemljište i infrastrukturu te pripremne radnje, zapalo je u probleme s likvidnošću, radi čega je tijekom 2015. godine, pristupilo sveobuhvatnoj analizi povijesnog, aktualnog i budućeg poslovanja, a sve s ciljem pronalaženja rješenja za daljnji održivi nastavak poslovanja, podmirenje kumuliranih obveza iz redovnog poslovanja bez potrebe za pokretanjem stečajnog postupka po utvrđivanju i donošenju plana održivog poslovanja.

S obzirom na specifičnosti nekretninske djelatnosti i stanje na tržištu, unovčavanje imovine Društva u fazi izgradnje (zemljište i pripremni radovi) ne bi bilo moguće bez značajnog diskonta radi čega se značajan broj vjerovnika ne bi naplatio, ovim planom Društvo također dokazuje da je predstečajni postupak najekonomičniji i najisplativiji način kojim se osigurava  naplativost najvećeg broja vjerovnika.

Polaznu točku ovog plana restrukturiranja čini stoga analiza povijesnog poslovanja te analiza aktualnog financijskog stanja. Na bazi provedenih analiza, utvrđen je plan budućeg poslovanja kroz naredno sedmogodišnje razdoblje. Plan restrukturiranja obuhvaća elemente financijskog i operativnog restrukturiranja, koji su nužni za stabilizaciju novčanih tokova, uspostavljanje nesmetanog toka poslovanja, redovito podmirenje obveza, uspostavljanje veće razine produktivnosti i profitabilnosti poslovanja te racionalnijeg korištenja resursa.

Slijedom navedenom cilj ovog plana restrukturiranja je davanja sveobuhvatnih informacija vjerovnicima, koji su ključni za donošenje i usvajanje procesa restrukturiranja.

Baza za izradu plana restrukturiranja su revidirani financijski podaci za 2013., 2014. i 2015. godinu te podaci ostvarni do 31. ožujka 2016. godine.

Pored revidiranih financijskih izvještaja korištene su projekcije Uprave koje su nužne za uspostavljanje održivog sedmogodišnjeg plana poslovanja.

# Činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje

Predstečajni postupak nad Društvom provodi se sukladno članku 4. Zakona, radi postojanja prijeteće nesposobnosti za plaćanje, jer Društvo svoje postojeće obveze neće moći ispuniti po dospijeću, a također u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija na dan 21. ožujka 2016. godine ima evidentirano 35.976.265,95 kn ukupno neizvršenih osnova za plaćanje koje je trebalo, na temelju valjanih osnova za plaćanje, bez daljnjeg pristanka Društva naplatiti s bilo kojeg od njegovih računa. Prva neizvršena osnova za plaćanje evidentirana je 28. siječnja 2016., odnosno u razdoblju kraćem od 60 dana, u odnosu na datum prijave za predstečajni postupak, koja je podnesena 25. ožujka 2016.

## Analiza povijesnog poslovanja

Izgradnja stambeno – poslovnog kompleksa „Črnomerec centar“ započela je 2006. godine izgradnjom stambeno-poslovnog objekta B1 (stambeno-poslovna zgrada).

Početni rezultati razvoja i izgradnje B1 te prodaja stanova ukazivali su u početku na odgovarajući uspjeh i potražnju, unatoč situaciji na nekretninskom tržištu, što je rezultiralo i značajnom dobiti u 2013. koja je reinvestiranjem unesena u temeljni kapital Društva.

Međutim, u 2014. je Društvo moralo nastaviti s realizacijom objekta A1, čime su vezana značajna likvidna sredstva u zemljište i pripremne radove. Početna faza izgradnje trebala je biti financirana sredstvima iz prodanih stanova i poslovnih prostora, no s obzirom da se prodaja stanova B1 nakon 2013. nije ostvarivala u predviđenim rokovima, Društvo se je dodatno zadužilo u svrhu restrukturiranja i otplate postojećih obveza Društva, ali i ostalih članica Niva grupe koje su sudjelovale u projektu, te je paralelno radilo na iznalaženju financijskih sredstava za financiranje izgradnje A1.

Kako se situacija na nekretninskom tržištu nije bitno poboljšala u 2015., te su kreditne institucije i dalje bile nespremne financirati značajnije nekretninske projekte, Društvo ni tijekom 2015. nije uspjelo iznaći potrebna financijska sredstva za financiranje izgradnje A1, a što je u kombinaciji s padom profitabilnosti uslijed sporije realizacije stanova i ostvarenim gubicima u 2015., u 2016. konačno rezultiralo i nemogućnošću podmirivanja dospjelih obveza.

S obzirom da bi realizacija izgradnje stambeno-poslovnog objekta A1 rezultirala s još uvijek značajnom dobiti, Društvo predlaže vjerovnicima prihvaćanje ovog predstečajnog plana, budući da će se istim osigurati redovito poslovanje i podmirivanje obveza Društva.

Povijesni financijski izvještaji navedeni su u nastavku:

Bilanca

| Naziv pozicije | 31.12.2013. | 31.12.2014. | 31.12.2015 | 31.3.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVA |  |  |  |  |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL |  |  |  |  |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 3.359.299 | 51.659.229 | 151.729.404 | 154.276.013 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA | 110.569 | 48.108.066 | 44.978.957 | 44.895.884 |
| 1. Zemljište |  | 8.448.379 | 8.448.379 | 8.448.379 |
| 2. Građevinski objekti |  | 39.540.915 | 36.427.703 | 36.348.896 |
| 3. Postrojenja i oprema | 1.437 | 1.118 |  |  |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 109.132 | 117.654 | 102.875 | 98.609 |
| 5. Biološka imovina |  |  |  |  |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu |  |  |  |  |
| 7. Materijalna imovina u pripremi |  |  |  |  |
| 8. Ostala materijalna imovina |  |  |  |  |
| 9. Ulaganje u nekretnine |  |  |  |  |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 3.248.730 | 3.551.163 | 106.750.447 | 109.380.129 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika |  |  |  |  |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima |  |  | 106.750.447 | 109.380.129 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) |  |  |  |  |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi |  |  |  |  |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire |  |  |  |  |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 3.248.730 | 3.551.163 |  |  |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina |  |  |  |  |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela |  |  |  |  |
| IV. POTRAŽIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA |  |  |  |  |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 239.006.190 | 188.298.955 | 93.356.733 | 90.358.396 |
| I. ZALIHE | 209.218.879 | 117.440.981 | 92.277.197 | 87.723.833 |
| 1. Sirovine i materijal |  |  |  |  |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 76.889.130 | 57.590.651 | 57.590.651 | 57.590.651 |
| 3. Gotovi proizvodi | 132.136.873 | 59.743.504 | 34.579.720 | 30.133.182 |
| 4. Trgovačka roba | 192.876 | 106.826 | 106.826 |  |
| 5. Predujmovi za zalihe |  |  |  |  |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji |  |  |  |  |
| 7. Biološka imovina |  |  |  |  |
| II. POTRAŽIVANJA | 29.221.419 | 24.574.243 | 932.273 | 2.478.737 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 27.740.781 | 21.069.324 |  |  |
| 2. Potraživanja od kupaca | 627.252 | 3.433.276 | 789.171 | 2.361.309 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika |  |  |  |  |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika |  |  |  |  |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 2.961 |  | 117.427 | 117.428 |
| 6. Ostala potraživanja | 850.425 | 71.643 | 25.675 |  |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 565.760 | 41.830.527 | 131.709 | 0 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika |  |  |  |  |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 490.160 | 41.225.951 |  |  |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) |  |  |  |  |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi |  |  |  |  |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire |  |  |  |  |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 75.600 | 604.576 | 131.709 |  |
| 7. Ostala financijska imovina |  |  |  |  |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 132 | 4.453.204 | 15.554 | 155.826 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 752 | 1.026.091 | 1.015.816 | 1.021.194 |
| E) UKUPNO AKTIVA | 242.366.241 | 240.984.275 | 246.101.953 | 245.655.603 |

| Naziv pozicije | 31.12.2013. | 31.12.2014. | 31.12.2015 | 31.3.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PASIVA |  |  |  |  |
| A) KAPITAL I REZERVE | 134.967.896 | 136.143.047 | 119.760.595 | 117.066.192 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 80.823.900 | 134.823.900 | 134.823.900 | 134.823.900 |
| II. KAPITALNE REZERVE |  |  |  |  |
| III. REZERVE IZ DOBITI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE |  |  |  |  |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | -1.184.916 | 143.996 | 1.319.147 | -15.063.305 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 55.328.912 | 1.175.151 | -16.382.452 | -2.694.403 |
| VII. MANJINSKI INTERES |  |  |  |  |
| B) REZERVIRANJA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE | 45.302.411 | 47.873.644 | 72.278.552 | 71.496.238 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima |  |  |  |  |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično |  |  |  |  |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 45.302.411 | 47.873.644 | 72.278.552 | 71.496.238 |
| 4. Obveze za predujmove |  |  |  |  |
| 5. Obveze prema dobavljačima |  |  |  |  |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima |  |  |  |  |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi |  |  |  |  |
| 8. Ostale dugoročne obveze |  |  |  |  |
| 9. Odgođena porezna obveza |  |  |  |  |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE | 62.069.852 | 56.941.501 | 52.816.594 | 56.968.835 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 4.899.537 | 223.767 |  | 2.530.588 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično |  | 700.977 |  | 36.558.992 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 20.521.746 | 30.767.918 | 36.402.219 |  |
| 4. Obveze za predujmove | 8.332.445 | 4.989.880 |  |  |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 17.953.541 | 10.634.510 | 7.173.212 | 5.849.945 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima |  |  |  |  |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi |  |  |  |  |
| 8. Obveze prema zaposlenicima |  | 155 |  |  |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 1.980.701 | 1.292.412 | 909.281 | 1.510.395 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu |  |  |  |  |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji |  |  |  |  |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 8.381.882 | 8.331.882 | 8.331.882 | 10.518.915 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 26.082 | 26.083 | 1.246.212 | 124.338 |
| F) UKUPNO – PASIVA | 242.366.241 | 240.984.275 | 246.101.953 | 245.655.603 |

Račun dobiti i gubitka

| Naziv pozicije | 31.12.2013. | 31.12.2014. | 31.12.2015 | 31.3.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. POSLOVNI PRIHODI | 47.922.779 | 28.292.803 | 25.075.357 | 6.440.771 |
| 1. Prihodi od prodaje | 45.500.200 | 23.835.231 | 23.997.634 | 3.822.079 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 2.422.579 | 4.457.572 | 1.077.723 | 2.618.692 |
| II. POSLOVNI RASHODI | 50.916.675 | 31.904.450 | 35.731.577 | 6.993.317 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda |  |  |  |  |
| 2. Materijalni troškovi | 48.424.766 | 27.924.608 | 28.068.272 | 5.634.721 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 42.628.196 | 22.943.096 | 23.333.333 | 4.663.896 |
| b) Troškovi prodane robe |  | 0 | 0 |  |
| c) Ostali vanjski troškovi | 5.796.570 | 4.981.512 | 4.734.939 | 970.825 |
| 3. Troškovi osoblja | 3.606 | 0 | 0 | 0 |
| a) Neto plaće i nadnice | 2.504 |  |  |  |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 626 |  |  |  |
| c) Doprinosi na plaće | 476 |  |  |  |
| 4. Amortizacija | 2.313 | 3.471.814 | 4.372.438 | 1.090.068 |
| 5. Ostali troškovi | 260.202 | 253.522 | 629.676 | 17.858 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje | 0 | 0 | 2.511.840 | 249.091 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) |  |  |  |  |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) |  |  | 2.511.840 | 249.091 |
| 7. Rezerviranja |  |  |  |  |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 2.225.788 | 254.506 | 149.351 | 1.579 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI | 1.286.467 | 86.106 | 4.373.808 | 2.909.052 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 17 | 52.048 | 3.952.147 | 1.325.279 |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 1.286.450 | 34.058 | 421.661 | 1.583.773 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa |  |  |  |  |
| 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine |  |  |  |  |
| 5. Ostali financijski prihodi |  |  |  |  |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI | 15.454.864 | 29.775.002 | 9.478.314 | 5.050.909 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 1.308.695 | 712 | 140 | 17.259 |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 14.146.169 | 28.965.780 | 9.478.174 | 5.033.650 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine |  | 0 |  |  |
| 4. Ostali financijski rashodi |  | 808.510 |  |  |
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA |  | 0 |  |  |
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA |  | 0 |  |  |
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 72.786.667 | 34.831.672 | 273.633 |  |
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI |  | 0 | 895.359 |  |
| IX. UKUPNI PRIHODI | 121.995.913 | 63.210.581 | 29.722.798 | 9.349.823 |
| X. UKUPNI RASHODI | 66.371.539 | 61.679.452 | 46.105.250 | 12.044.226 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 55.624.374 | 1.531.129 | -16.382.452 | -2.694.403 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 295.462 | 355.978 |  |  |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 55.328.912 | 1.175.151 | -16.382.452 | -2.694.403 |

Izvještaj o novčanom toku

| Naziv pozicije | 31.12.2013. | 31.12.2014. | 31.12.2015 | 31.3.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI |  |  |  |  |
| 1. Dobit prije poreza | 55.624.374 | 1.531.129 | -16.382.452 | -2.694.403 |
| 2. Amortizacija | 2.313 | 3.471.814 | 4.372.438 | 1.090.068 |
| 3. Povećanje/(Smanjenje) kratkoročnih obveza | -57.318.518 | -16.292.624 | -9.058.231 | 3.995.468 |
| 4. (Povećanje)/Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | -17.809.097 | 4.647.176 | 23.641.970 | -1.546.464 |
| 5. (Povećanje)/Smanjenje zaliha | 98.519.401 | 40.331.518 | 25.163.784 | 4.553.364 |
| 6. Ostalo (povećanje)/smanjenje novčanog tijeka | 34.880 | -1.049.095 | -7.952.308 | -1.127.252 |
| A1) NETO POVEĆANJE (SMANJENJE) NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 79.053.353 | 32.639.918 | 19.785.201 | 4.270.781 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI |  |  |  |  |
| 1. Novčani primici od prodaje/(izdaci za kupnju) dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | -97.148 | -22.931 | -1.243.329 | -1.006.995 |
| 2. Novčani primici od prodaje/(izdaci od kupnje) vlasničkih i dužničkih instrumenata |  |  |  |  |
| 3. Novčani primici od kamata | 2.699 | 23.757 | 9.182.712 |  |
| 4. Novčani primici od dividendi |  |  |  |  |
| 5. Ostali novčani primici/(izdaci) od investicijskih aktivnosti | -160.011 | -41.567.200 | -61.500.466 | -2.497.973 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | -254.460 | -41.566.374 | -53.561.083 | -3.504.968 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI |  |  |  |  |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata |  |  |  |  |
| 2. Novčani primici/(izdaci) od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | -79.021.826 | 13.379.528 | 29.338.232 | -625.541 |
| 3. Ostali primici/izdaci) od financijskih aktivnosti |  |  |  |  |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi |  |  |  |  |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam |  |  |  |  |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica |  |  |  |  |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | -79.021.826 | 13.379.528 | 29.338.232 | -625.541 |
| Ukupno povećanje/(smanjenje) novčanog tijeka | -222.933 | 4.453.072 | -4.437.650 | 140.272 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 223.065 | 132 | 4.453.204 | 15.554 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 132 | 4.453.204 | 15.554 | 155.826 |

## Analiza aktualnog financijskog stanja

Aktualno financijsko stanje Društva karakteriziraju značajni problemi s likvidnošću, uzrokovani stanjem u ekonomiji općenito, ali posebno u nekretninskoj industriji, a uslijed kojih je u razdoblju do kraja 2015. značajno pala potražnja za stambenim i poslovnim prostorima te prodaja zaliha stanova i najam izgrađenog objekta nisu ostvareni niti u planiranim iznosima, niti u planiranim rokovima, radi čega Društvo nije u mogućnosti nastaviti s izgradnjom stambeno-poslovnog kompleksa bez značajnog financijskog restrukturiranja postojećih obveza.

Poteškoće u financijskom položaju u bitnome se očituju u sljedećem:

- Društvo nije u mogućnosti servisirati svoje dospjele obveze prema vjerovnicima, ali niti nedospjele bez značajnog financijskog restrukturiranja i nastavka razvoja kompleksa.

- Kada se iz financijske imovine isključe zalihe proizvodnje u tijeku, čiji knjigovodstveni iznos je visok, a koje u slučaju stečaja nikako ne bi bile unovčive po knjigovodstvenom iznosu jer nisu izgrađene,  te koje su u potpunosti založene koa osiguranje za naplatu kreditnih zaduženja Niva grupe, Društvo ima značajan iznos negativnog neto obrtnog kapitala, od čega dospjele novčane obveze značajno premašuju iznos raspoložive imovine unovčive u kratkom roku.

- Zbog odgođene prodaje zaliha postojećih stanova, te radi odgođenog razdoblja početka gradnje ostalih objekata stambeno-poslovnog kompleksa, postoji potreba za restrukturiranjem obveza prema vjerovnicima zbog ročne neusklađenosti između dospijeća obveza i mogućnosti unovčavanja raspoložive imovine u likvidna sredstva za njihovo podmirenje.

- Projekt gradnje stambeno-poslovnog kompleksa Črnomerec centar je projekt u kojem su sudjelovale gotovo sve članice Niva grupe, te koje su također radi stanja u nekretninskoj industriji upale u značajne probleme. Upravo jedan od glavnih razloga za nemogućnost podmirivanja obveza u rokovima je i teška financijska situacija Niva inžinjering d.d., od kojeg Društvo potražuje značajan iznos (109 milijuna kn). Kako je i samo društvo Niva inženjering d.d. u postupku saniranja značajnih gubitaka i restrukturiranja, Društvo je u sklopu rješavanja takvih pitanja potpisalo Sporazuma o zaustavljanju i reprogramiranju otplate zajma kojim se odgađa naplata potraživanja od društva Niva inženjering do 31.12.2017., do kada se očekuje provođenje plana restrukturiranja poslovanja društva Niva inženjering.

Iako financijski pokazatelji poslovanja Društva na dan 31. ožujka 2016., te i na dan prijave za predstečajni postupak ukazuju na prezaduženost jer:

- je imovina Društva koja je raspoloživa za unovčavanje manja od dospjelih obveza, budući da su značajna sredstva Društva angažirana u nekretnine čija vrijednost je upitna ukoliko Društvo neće nastaviti s razvojem stambeno-poslovnog kompleksa kako je predviđeno,

- imovina Društva na ime potraživanja od društva Niva inženjering d.d. temeljem Sporazuma o zaustavljanju i reprogramiranju otplate zajma od 31.12.2015., a temeljem plana restrukturiranja poslovanja društva Niva inženjering d.d. koje je suočeno sa značajnim likvidnosnim poteškoćama, nije unovčiva u razdoblju trajanja Sporazuma, odnosno do 31.12.2017., nakon čega će se naplaćivati u razdoblju od 5 godina, u jednakim mjesečnim ratama, uz godišnju kamatnu stopu porezno priznatu među povezanim osobama, a koja na dan sklapanja Sporazuma iznosi 5,14%.

prema okolnostima u slučaju prihvaćanja i provedbe ovog plana restrukturiranja u predstečajnom postupku osnovano se može pretpostaviti da će Društvo nastavljanjem poslovanja uredno ispunjavati svoje obveze po dospijeću.

# Izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvještaja, odnosno na 31. ožujka 2016. godine

Likvidna sredstva Društva na 31. ožujka 2016. utvrđena su kako slijedi:

| u kn | 31.3.2016 | 31.3.2016 |
| --- | --- | --- |
|  | UKUPNO | DOSPJELO |
| KRATKOROČNE OBVEZE |  |  |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 2.530.588 | 2.530.588 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 36.558.992 | 36.558.992 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 0 |  |
| 4. Obveze za predujmove | 0 |  |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 5.849.945 | 5.849.945 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 0 |  |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 0 |  |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 0 |  |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 1.510.395 | 1.510.395 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 0 |  |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 0 |  |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 10.518.915 | 10.518.915 |
| KRATKOROČNI DIO DUGOROČNIH OBVEZA | 47.068.837 | 24.497.728 |
| UKUPNO KRATKOROČNE OBVEZE | 104.037.672 | 81.466.563 |
| KRATKOTRAJNA IMOVINA BEZ ZALIHA |  |  |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 2.478.737 |  |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 0 |  |
| 2. Potraživanja od kupaca | 2.361.309 |  |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 0 |  |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 0 |  |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 117.428 |  |
| 6. Ostala potraživanja | 0 |  |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 0 |  |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 0 |  |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 0 |  |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 0 |  |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 0 |  |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 0 |  |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 0 |  |
| 7. Ostala financijska imovina | 0 |  |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 155.826 |  |
| UKUPNO KRATKOTRAJNA IMOVINA BEZ ZALIHA | 2.634.563 | 2.634.563 |
| NETO OBRTNI KAPITAL | -101.403.109 | -78.832.000 |
| MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA | -101.403.109 | -78.832.000 |

Zbog specifičnosti poslovanja Društva u kojem se zalihe nekretnina u razdoblju gradnje evidentiraju kao kratkotrajna imovina, iako se iste neće realizirati u nekoliko godina, te zbog trenutne nelikvidnosti i pada potražnje na tržištu nekretnina koja nepovoljno utječe na mogućnost realizacije dovršenih zaliha nekretnina, u analizi likvidnih sredstava zalihe nisu promatrane kao likvidna sredstva i isključene su iz kratkotrajne imovine.

Bez zaliha, Društvo na dan 31. ožujka 2016. godine ima negativan obrtni kapital u iznosu od 101.403.109 kuna.

Manjak likvidnih sredstava koji karakterizira poslovanje Društva posljedica je u cjelosti dospjelih kratkoročnih obveza, koje na 31. ožujka 2016. iznose 81.466.563 kuna i nedovoljnog udjela likvidne – kratkotrajne imovine u ukupnoj imovini Društva, radi čega je utvrđen manjak likvidnih sredstava u iznosu od 78.832.000 kuna.

Stoga je isto pokazatelj upitne vremenske neograničenosti poslovanja i temelj za pokretanje postupka predstečajnog postupka, u kojem se utvrđeni manjak planira zatvoriti otpisom dijela obveza ili unosom istih u temeljni kapital Društva, odnosno dugoročnim reprogramom dospjelih kreditnih obveza.

# Mjere financijskoga restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na manjak likvidnih sredstava

Osnovni cilj restrukturiranja je smanjiti i reprogramirati postojeći dug, te stabilizirati poslovanje Društva i uspostaviti održivi model tekućeg poslovanja, kako bi se provele mjere smanjenja troškova Društva s ciljem poboljšanja pokazatelja poslovanja do razine koja bi omogućila održivost poslovanja, odnosno redovno servisiranje duga.

U skladu s navedenim, mjere financijskog restrukturiranja razvrstane po skupinama vjerovnika sukladno članku 308. Zakona koje, s obzirom na stanje njihovih tražbina na dan 31. ožujka 2016. čine:

- razlučni vjerovnici s pravom odvojenoga namirenja,

- vjerovnici s neosiguranim tražbinama, koji nisu nižega isplatnog reda,

- vjerovnici pojedinih nižih isplatnih redova,

kao temeljnu pretpostavku održivog modela financiranja i nastavka poslovanja uključuju:

- promjena dospijeća tražbina - reprogram kreditnih obveza razlučnih vjerovnika s pravom odvojenoga namirenja na dulji rok i uz smanjenje visine trenutnih troškova financiranja (uz zadržavanje postojećih instrumenata osiguranja i zaštitnih mehanizama u vidu postojećih valutnih klauzula), na sljedeći način:

  - 100% namirenje ukupno utvrđenih tražbina na ime glavnice, redovne i zatezne kamate - pripis glavnici tražbina na ime redovnih i zateznih kamata, te reprogram, odnosno produljenje roka otplate tražbina na rok od 6 godina (poček do 1. siječnja 2018. plus 5 godina otplate), u jednakim mjesečnim ratama i uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 5% koja se obračunava i za vrijeme počeka,

ili odvojeno namirenje tražbina imovinom na kojoj je upisano razlučno pravo,

- inicijalno ugovoreni rokovi – otplata kreditnih obveza izlučnih vjerovnika s pravom povrata stvari prema ugovorenim rokovima i u ugovorenim iznosima,

ili odvojeno namirenje tražbina imovinom na kojoj postoji izlučno pravo,

- promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način:

  - otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma,

  - ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).

- promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima pojedinih nižih isplatnih redova ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način:

  - otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma,

  - ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).

Solidarni dužnici, jamci, osobe s pravom regresa u slučaju regresne obveze preuzimaju uvjete namirenja identične uvjetima namirenja prema pojedinačnom vjerovniku za koje su solidarni dužnici, jamci ili imaju regresno pravo.

Efekti financijskog restrukturiranja na manjak likvidnih sredstava bit će sljedeći:

- razlučni vjerovnici će u potpunosti namiriti tražbine na ime glavnice i redovne kamate, uz otpis zatezne kamate i troškova, reprogramom tražbina na rok od 6 godina,

- izlučni vjerovnici će u potpunosti namiriti tražbine,

- ostali (neosigurani) vjerovnici koji nisu nižega isplatnog reda će u potpunosti namiriti tražbine na ime glavnice i kamate unosom tražbina u temeljni kapital Društva, ili će otpisati 70% svojih tražbina, te preostali dio tražbina na ime glavnice i kamata u iznosu od 30% namiriti u roku od 6 mjeseci od dana sklapanja predstečajnog sporazuma, iz sredstava koje je spreman osigurati strateški partner, kako je opisano pod mjerama operativnog restrukturiranja,

- ostali (neosigurani) vjerovnici koji su nižega isplatnog reda će u potpunosti namiriti tražbine na ime glavnice i kamate unosom tražbina u temeljni kapital Društva, ili će otpisati 70% svojih tražbina, te preostali dio tražbina na ime glavnice i kamata u iznosu od 30% namiriti u roku od 6 mjeseci od dana sklapanja predstečajnog sporazuma, iz sredstava koje je spreman osigurati strateški partner, kako je opisano pod mjerama operativnog restrukturiranja.

Stoga, po završetku financijskog restrukturiranja, provedbom plana restrukturiranja u predstečajnom postupku, Društvo neće imati dospjelih kratkoročnih obveza, jer će se iste djelomično otpisati, djelomično isplatiti odnosno unijeti u temeljni kapital Društva, te reprogramirati na rok od 6 godina, uz poček do 1. siječnja 2018. a što će imati pozitivan efekt na stanje likvidnih sredstava kroz smanjenje duga, smanjenje troškova financiranja i time pozitivan utjecan na financijski rezultat.

Prihvaćanjem financijskog restrukturiranja efekt na likvidna sredstva na 31. ožujka 2016. bi bio sljedeći:

| u kn | 31.3.2016 | 31.3.2016 |
| --- | --- | --- |
|  | UKUPNO | DOSPJELO |
| MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA | -101.403.109 | -78.832.000 |
| Utjecaj reprograma tražbina razlučnih vjerovnika |  |  |
| Odgoda dospjelosti | 47.068.837 | 24.497.728 |
| Otpis zateznih kamata i troškova |  |  |
| Utjecaj otpisa dijela tražbina neosiguranih vjerovnika |  |  |
| Otpis zateznih kamata i troškova | 1.916.473 | 1.916.473 |
| Otpis glavnice | 12.638.605 | 12.638.605 |
| Utjecaj dokapitalizacije neosiguranih vjerovnika | 36.176.000 | 36.176.000 |
| Utjecaj sredstava uplaćenih od strane strateškog partnera za isplatu preostalog neotpisanog dijela duga neosiguranih vjerovnika | 6.237.756 | 6.237.756 |
| VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA | 2.634.563 | 2.634.563 |

Društvo će također nastaviti s prodajom zaliha stanova, naplatiti određena potraživanja od svojih dužnika te zadržati dio novca na računu za servisiranje tekućih obveza i ulaganje u daljnji razvoj poslovanja.

# Mjere operativnoga restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na poslovanje

Kao što je navedeno, Društvo je projektno društvo koje razvija i gradi stambeno-poslovni objekt u sklopu kompleksa Črnomerec centar, s čijom gradnjom nije moglo nastaviti u predviđenim rokovima radi nepovoljne situacije na nekretninskom tržištu, radi čega nije niti u mogućnosti izvršavati postojeće obveze.

Stoga se i operativno restrukturiranje Društva temelji na mjerama kojima se omogućava nastavak gradnje stamobeno-poslovnog objekta A1, jer će jedino dovršetkom i realizacijom projekta u njegovoj cjelini svi vjerovnici biti namireni.

Operativno restrukturiranje obuhvaća sljedeće:

- Dokapitalizacija i strateško partnerstvo

- Nastavak izgradnje stambeno-poslovnog objekta A1 u sklopu kompleksa Črnomerec centar

- Restrukturiranje potraživanja od Niva inženjering d.d. sudjelovanjem u razvojim projektima ili preuzimanjem imovine

S obzirom da se radi o projektnom Društvu, planom restrukturiranja ne predviđaju se ulaganja u opremu i strojeve, kao niti zapošljavanje djelatnika jer će razvoj i gradnja projekta biti obavljeni od strane vanjskog izvođača.

## Dokapitalizacija i strateško partnerstvo

U uvjetima nelikvidnosti i insolventnosti, u postupku predstečajnog postupka, Društvo je razmatralo mogućnost uspostave strateškog partnerstva, kako bi se moglo financijski i operativno restrukturirati te trajno osposobiti za podmirenje obveza, obnovu svoje financijske stabilnosti i osiguranje kontinuiteta poslovanja u interesu svih vjerovnika i drugih zainteresiranih strana.

U kontekstu navedenoga, Društvo je među značajnijim vjerovnicima identificiralo Agrokor grupaciju kao razborito relevantnog strateškog partnera u postojećim okolnostima, s obzirom da je Agrokor grupacija i u prethodnim razdobljima pratila projekt.

S obzirom na Agrokorovu poslovnu osnovu, ekspertizu i iskustvo u poslovanju s nekretninama, očekuje se da bi takvo strateško partnerstvo omogućilo postizanje značajnih sinergijskih učinaka, pogotovo u području optimizacije troškova i osiguravanja potrebnih likvidnih sredstava za  otplatu dugova, realizaciju gradnje cjelokupnog stambeno-poslovnog kompleksa i njegovu prodaju.

Unosom svojih tražbina u kapital Društva, stečenih temeljem sudužništva prema Imex banci, Agrokor će ostvarivati značajnu kontrolu nad poslovnim odlukama, a što Društvo vidi kao prednost i razboritu opciju u postojećim okolnostima jer je izvjesno da će se ukoliko se strateško partnerstvo ne realizira i ne pribavi podrška Agrokora, nad Društvom biti otvoren stečajni postupak, u kojem će s obzirom na strukturu imovine koja je najvećim dijelom založena, stečajna masa biti nedostatna za isplatu neosiguranih vjerovnika.

Agrokor je također spreman i osigurati sredstva za isplatu 30% neotpisanih tražbina neosiguranih vjerovnika, te osigurati potrebna sredstva za nastavak izgradnje stambeno-poslovnog objekta A1, u iznosu od 20 milijuna EUR, što je sve i potvrđeno u Pismu namjere koje se prilaže u predstečajnom postupku.

Na ovaj način strateški partner će značajnom kontrolom poslovanja Društva i primarno osigurati značajnu kontrolu nad ostvarenjem ciljeva restrukturiranja.

## Nastavak izgradnje stambeno-poslovnog objekta A1 u sklopu kompleksa Črnomerec centar

Bez nastavka izgradnje i realizacije stambeno poslovnog objekta kako je predviđeno ne postoji drugo raspoloživo rješenje u kratkom roku koje bi osiguralo održanje Društva i njegovo restrukturiranje.

Kalkulacija rezultata u slučaju realizacije stambeno poslovnog objekta A1 pokazuje da će se povećati profitabilnost poslovanja te u potpunosti osigurati dostatna sredstva za redovno servisiranje obveza i nastavak poslovanja.

Od realizacije poslovnog objekta A1 očekuje se oko 41,6 milijuna EUR prihoda, uz 38 milijuna EUR troškova gradnje (od čega je 8 milijuna zemljište, što je već kupljeno). Razdoblje gradnje predviđa se do kraja 2017. godine, te bi prva prodaja stanova krenula odmah početkom 2018. Realizacija stanova planira se u razdoblju od 2018. do 2021. za što već danas postoje određena potražnja i predbilježbe.

Financiranje gradnje osigurat će u najvećoj mjeri Strateški partner, kreditom od 20 milijuna EUR, koji će se odobriti pod istim uvjetima kao što ih imaju razlučni vjerovnici -  razdoblje otplate u roku 6 godina, uz poček do 1. siječnja 2018., te uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 5%.

Ostali iznos troškova izgradnje financirat će se prodajom preostalih zaliha stanova B1 objekta (oko 5 milijuna EUR u razdoblju do polovine 2018. godine), sredstvima iz najmova objekta B1 (oko 600 tisuća EUR godišnje) te produljenim rokovima odobrenim od strane dobavljača, što je već potvrđeno s izvođačem radova.

Stambeno – poslovni objekt A1 bit će smješten uz križanje Cankarove i Ulice Baruna Filipovića, koje ju okružuju sa sjevera i zapada, što omogućuje dobru prometnu povezanost s drugim dijelovima grada, kao i s južnim i zapadnim izlazima iz grada, prema autocestama i zračnoj luci.

Blizina javnog gradski prometa je neposredna: uz Ulicu baruna Filipovića je postaja gradskog autobusa, najbliže tramvajske postaje su u Ilici, unutar pet minuta hoda, a južno od Gradiščanske je željeznička pruga na kojoj je predviđena postaja buduće gradske željeznice.

U neposrednoj blizini su farmaceutska tvrtka PLIVA, Trg pravde – budući sudski centar grada, dom zdravlja Črnomerec, Institut za tumore, Tekstilni fakultet i osnovna škola u Cankarovoj.

Za prostor na kojem je predviđena izgradnja poslovno stambene zgrade oznake A1, na snazi je Odluka o Drugim izmjenama i dopunama urbanističkog plana uređenja Gradiščanska – Cankarova – Ulica Baruna Filipovića (sl. Glasnik grada Zagreba 12/11). Prema spomenutom planu i GUP-u grada Zagreba, objekt je u zoni M2 – mješovita, pretežito poslovna namjena.

Južno, između zgrade A1 i već izgrađene B1, planiran je javni park, a istočno 25-katni poslovni toranj, u čijem podnožju je novi gradski trg i galerija LAUBA. Svi objekti novog centra povezani su javnim prostorima sa šetnicama, trgovima i parkovima.

Građevinska parcela zgrade (k.č. 3159/3 k.o. Črnomerec) ima površinu 12.5612 m2. Nadzemna građevinska bruto površina zgrade može biti najviše 35.500 m2, od čega najmanje 50% mora biti poslovne namjene. Daljnjom razradom projekta, u zadanim okvirima odredit će se konačni odnos stambene i poslovne namjene.

Zgrada A1 ima tlocrtnu formu bloka s prostranim unutarnjim dvorištem. Prizemlje zgrade ima nekoliko širokih prolaza, kojima se stvaraju pješačke veze s okolnim prostorima.

Sjeverno krilo zgrade, uz Ulicu baruna Filipovića, ima visinu od P+6 do P+8. Građevinska bruto površina sjevernog krila iznosi 14.880 m2. Ovisno o daljnjoj razradi i programu projekta, cijelo sjeverno krilo ili jedan njegov dio namjenjeni su za hotel.

Zapadno krilo zgrade, uz Cankarovu ulicu, ima visinu od P+6 do P+8. Ovisno o daljnjoj razradi i programu projekta, u cijelom zapadnom krilu ili jednom njegovom dijelu će biti poslovni prostori uredskog tipa ili stanovi.

Južno krilo zgrade je orijentirano prema budućem parku. Ima visinu od P+4 do P+6. U prizemlju je smješten dječji vrtić, a na gornjim katovima su stanovi.

Istočno krilo zgrade je orijentirano prema budućem trgu u centru kompleksa, od kojeg ga dijeli drvored. Ima visinu od P+4 do P+6. U prizemlju su smješteni poslovni prostori i ugostiteljski lokali, a na katovima su stanovi.

Na samoj parceli i u koridoru obodnih prometnica nalazi se kompletna komunalna infrastruktura (vodovod, kanalizacija, struja, plin, parovod, telekomunikacije). Sve stare interne instalacije u krugu bivše tvornice su uklonjene ili  izmještene u koridor javnih prometnica.

## Restrukturiranje potraživanja od Niva inženjering d.d. sudjelovanjem u razvojim projektima ili preuzimanjem imovine

S obzirom da su na potreškoće u poslovanju Društva značajno utjecale i poteškoće u mogućnosti razvoja i izgradnje projekata društva Niva inženjering d.d., u sklopu plana restrukturiranja Niva inženjering d.d. također se predviđa aktivna uloga Društva, na način da će Društvo:

- sudjelovati u razvoju i izgradnji projekata te naplaćivati svoja potraživanja prema Niva inženjeringu d.d. sukladno rokovima iz Sporazuma o zaustavljanju i reprogramiranju otplate zajma od 31.12.2015., a temeljem plana restrukturiranja poslovanja društva Niva inženjering d.d., odnosno uz poček do 31.12.2017., nakon čega će se naplaćivati u razdoblju od 5 godina, u jednakim mjesečnim ratama, uz godišnju kamatnu stopu porezno priznatu među povezanim osobama, a koja na dan sklapanja Sporazuma iznosi 5,14%, ili

- preuzeti zemljišta u vlasništvu Niva inženjeringa d.d. na kojima je predviđena izgradnja projekata u zamjenu za svoju tražbinu te samostalno nastaviti s razvojem projekata.

Budući da se restrukturiranje društva Niva inženjering d.d. još uvijek razmatra, za potrebe izrade ovog plana restrukturiranja, kao konzervativniji pristup predviđena je naplata preuzimanjem zemljišta, budući da isto nema utjecaj na novčani tok, čime se dokazuje i otpornost novčanog toka i mogućnost servisiranja reprogramiranih obveza i bez naplate navedenog potraživanja.

Račun dobiti i gubitka te novčani tijek kao osnovni pokazatelji uspješnosti poslovanja Društva pokazuju opravdanost predloženih mjera financijskog restrukturiranja odgodom dospjelosti jer se Društvu otvara slobodni novčani tok jer će Društvo umjesto u otplatu kreditnih sredstava i visokih troškova financiranja, novčana sredstva ulagati u obrtni kapital, što će dovesti do realizacije projekta A1 i samim time profitabilnosti iz koje će se omogućiti redovno servisiranje svih obveza Društva.

Efekti mjera operativnog restrukturiranja će stoga rezutlirati sljedećim učincima:

- Društvo će realizirati ciljeve projektnog društva te kumulativno ostvarit dobit iz poslovanja, odnosno izgradnje i realizacije stambeno-poslovnih objekata A1 i B1,

- operativna dobit će biti dostatna za pokriće svih obveza Društva,

- ukupni novčani tok će biti kontinuirano pozitivan i rast će, te će kumulativno gledano realizirati ciljeve projektnog društva.

# Plan poslovanja za razdoblje od 2016. do 2022. godine, uz detaljno obrazloženje razloga za utvrđivanje svake pozicije plana

Polazna točka za izradu plana restrukturiranja su financijski izvještaji na dan 31. ožujka 2016. godine, koji su sastavni dio prijave u predstečajni postupak.

U financijskim izvještajima su također obračunate kamate do dana predviđenog otvaranja predstečajne nagodbe (koje su također ukalkulirane u rezultatu do 31. ožujka 2016.).

Utjecaj mjera predloženog plana restrukturiranja (utjecaj reprograma obveza, otpisa dijela obveza i dokapitalizacije od strane strateškog partnera uključeni su u projekciju financijskih izvještaja za 2016. godinu, na temelju kojih je pripremljen poslovni plan Društva za razdoblje od 2016. do 2022. godine.

Bilanca

Zemljište i građevinski objekti

Zemljište i građevinski objekti odnosi se na poslovni dio objekta B1, koji je namijenjen najmu, sastoji se od 5.000 m2 raspoloživog poslovnog prostora, od kojeg je 4.000 m2 trenutno u najmu i generira oko 50 tisuća EUR mjesečnog prihoda od najma, odnosno oko 604 tisuće EUR godišnjeg prihoda od najma.

Imovinu Društva čine sljedeće nekretnine:

| NEKRETNINA |  |  |  |  |  | VLASNIŠTVO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIP | POVRŠINA (stvarna) | POVRŠINA z.k. (obračunska) | z.k.uložak | k.o. | adresa |  |
| Stambeno poslovna zgrada B1 | 10.611,66 | 9.055,03 | 3783 | Grad Zagreb | Gradišćanska 30-36, Zagreb | Črnomerec centar |

Dugoročni dani zajmovi povezanim osobama

Društvo ima 109 milijuna kn potraživanja s osnove danih zajmova povezanom društvu Niva inženjering d.d.,  koje je također u postupku restrukturiranja poslovanja i iznalaženja rješenja za financijske poteškoće, u koje je također zapalo radi stanja na nekretninskom tržištu.

da su na potreškoće u poslovanju Društva značajno utjecale i poteškoće u mogućnosti razvoja i izgradnje projekata društva Niva inženjering d.d., u sklopu plana restrukturiranja Niva inženjering d.d. također se predviđa aktivna uloga Društva, na način da će Društvo:

- sudjelovati u razvoju i izgradnji projekata te reprogramirati svoja potraživanja prema Niva inženjeringu d.d. na duži rok, ili

- preuzeti navedena zemljišta na kojima je predviđena izgradnja projekata u zamjenu za svoju tražbinu te samostalno nastaviti s razvojem projekta.

Budući da se restrukturiranje društva Niva inženjering d.d. još uvijek razmatra, za potrebe izrade ovog plana restrukturiranja, kao konzervativniji pristup predviđena je naplata preuzimanjem zemljišta, budući da isto nema utjecaj na novčani tok, čime se dokazuje i otpornost novčanog toka i mogućnost servisiranja reprogramiranih obveza i bez naplate navedenog potraživanja.

Zalihe proizvodnje u tijeku

Zalihe proizvodnje u tijeku uključuju vrijednost zemljišta za izgradnju stambeno-poslovnog objekta A1:

| NEKRETNINA |  |  |  |  |  | VLASNIŠTVO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIP | POVRŠINA (stvarna) | POVRŠINA z.k. (obračunska) | z.k.uložak | k.o. | adresa |  |
| zemljište - A1 | 12.561,00 | 12.561,00 | 30626 | Grad Zagreb | dvorište Gradišćanska ulica, Zagreb | Črnomerec centar |

te pripremne radove. Izgradnja stambeno-poslovnog objekta A1 planirana je u 2016. i tijekom 2017. te se realizacija stanova očekuje od 2018. u razdoblju od 4 godine. Ukupni planirani troškovi izgradnje objekta A1 procjenjuju se na 37,4 milijuna EUR, što uključuje već kupljeno zemljište i pripremne radove, dok se od prodaje stanova očekuje oko 41,6 milijuna EUR prihoda.

Zalihe gotovih proizvoda

Zalihe stanova uključuju zalihe trenutno neprodanih stanova, poslovnih prostora, lokala i garažnih mjesta stambeno-poslovnog objekta B1 u ukupnom iznosu od 30,1 milijuna kn, a što se najvećim dijelom odnosi na 13 stanova, odnosno ukupno 1.000 m2, čija je prodajna vrijednost između 1.500 EUR do 2.000 EUR po m2.

Do 31. ožujka 2016. Društvo je ugovorilo prodaju 4 stana u iznosu od 904 tisuće EUR, čija je realizacija u tijeku.

Od 13 preostalih neugovorenih stanova, rezervirano je 5 čija se realizacija očekuje do 9. mjeseca 2016. Prodaja preostalih propstra stambeno poslovnog objekta B1 se očekuje najkasnije do polovice 2017. godine, od čega se očekuje oko 35 milijuna kn prihoda.

Potraživanja

Potraživanja Društva iskazana su u financijskim izvještajima, vrijednosno usklađena u skladu s vjerojatnosti naplate istih.

Proicirana potraživanja odnose se na manji dio kreditiranja kupaca stanova, prema uobičajenoj praksi, u razdoblju od godinu dana, dok kupci ne realiziraju kredit.

Kapital

Kao što je prethodno navedeno, kapital Društva iznosi 134 milijuna kn, te se financijskim restrukturiranjem planira njegovo povećanje na ime unosa tražbina strateškog partnera Agrokora u temeljni kapital.

Gubici prethodnih godina pokrit će se otpisom dijela tražbina neosiguranih vjerovnika te rezultatima budućih razdoblja.

Dugoročne obveze po zajmovima pravnih osoba

Odnosi se na kredit od 20 milijuna EUR, koji će osigurati strateški partner, za potrebe izgradnje objekta A1, kako je prethodno opisano. Kredit će se realizirati tijekom 2016. i 2017. U razdoblju izgradnje, a otplata istog je planirana od 2018., u razdoblju od narednih 5 godina, uz 5% godišnju fiksnu kamatnu stopu, u mjesečnim ratama.

Dugoročne obveze po kreditima banaka

Odnose se na reprogramirane obveze razlučnih i izlučnih vjerovnika sukladno prijedlogu predstečajne nagodbe iz ovog plana restrukturiranja.

Obveze prema dobavljačima

Odnose se na obveze prema dobavljačima koji će sudjelovati u izgradnji objekta A1. Predivđeni dani otplate obveza su oko 180 dana.

Porezne obveze

Pretpostavke plana temelje se na pravovremenom plaćanju svih poreznih obveza.

S obzirom na mogućnost korištenja prenesenih poreznih gubitaka prethodnih razdoblja, ne očekuje se plaćanje poreza na dobit urazdoblju do 2023. godine

Potencijalne obveze i sporovi

Društvo je trenutno tuženik u više sudskih postupaka, ukupne procijenjene vrijednosti sporova od 1,5 milijuna kuna, za koje u financijskim izvještajima nije izvršena rezervacija za sudske sporove s obzirom na procjenu rukovodstva da je vjerojatnost odljeva po istima mala.

Osim navedenog, obveze temeljem ovrha vjerovnika su uključene u financijske izvještaje i uključene u plan predstečajne nagodbe.

Popis sudskih sporova s visinom tražbine je naveden u nastavku:

| naziv suda ili javnopravnog tijela | vrsta postupka | poslovni broj predmeta | podaci o strankama u postupku | vrijednost predmeta spora | opis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Visoki trgovački sud putem Trgovačkog suda u Zagrebu | parnični | Povrv 4660/2012 | GRAD ZAGREB OIB: 61817894937 protiv ČRNOMEREC CENTAR d.o.o. | 29.460,00 kn | sudski postupak radi naplate zakupnine |
| Trgovački sud u Zagrebu | parnični | Povrv 1688/13 | prije ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 41, Podružnica Vodoopskrba i odvodnja, Zagreb, Folnegovićeva 1, OIB: 85584865987003 sada VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Folnegovićeva 1, Zagreb, OIB: 83416546499 protiv ČRNOMEREC CENTAR d.o.o. | 4.194,66 kn | postupak radi naplate naknade |
| Visoki trgovački sud putem Trgovačkog suda u Zagrebu | parnični | Povrv 5161/11 | prije ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 41, Podružnica Vodoopskrba i odvodnja, Zagreb, Folnegovićeva 1, OIB: 85584865987003 sada VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Folnegovićeva 1, Zagreb, OIB: 83416546499 protiv ČRNOMEREC CENTAR d.o.o. | 174.200,56 kn | postupak radi naplate naknade |
| Visoki trgovački sud putem Trgovačkog suda u Zagrebu | parnični | Povrv 1644/13 | prije ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 41, Podružnica Vodoopskrba i odvodnja, Zagreb, Folnegovićeva 1, OIB: 85584865987003 sada VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Folnegovićeva 1, Zagreb, OIB: 83416546499 protiv ČRNOMEREC CENTAR d.o.o. | 20.590,08 kn | postupak radi naplate naknade |
| Visoki trgovački sud putem Trgovačkog suda u Zagrebu | parnični | Povrv 12912/11 | prije ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 41, Podružnica Vodoopskrba i odvodnja, Zagreb, Folnegovićeva 1, OIB: 85584865987003 sada VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Folnegovićeva 1, Zagreb, OIB: 83416546499 protiv ČRNOMEREC CENTAR d.o.o. | 151.364,90 kn | postupak radi naplate naknade |
| Visoki trgovački sud putem Trgovačkog suda u Zagrebu | parnični | Povrv 8670/12 | List doo, Split, Hrvojeva 12/2, OIB: 01008232760 protiv ČRNOMEREC CENTAR d.o.o. | 18.300,00 kn | postupak radi isplate računa |
| Visoki trgovački sud putem Trgovačkog suda u Zagrebu | parnični | Povrv 5846/13 | prije ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 41, Podružnica Vodoopskrba i odvodnja, Zagreb, Folnegovićeva 1, OIB: 85584865987003 sada VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Folnegovićeva 1, Zagreb, OIB: 83416546499 protiv ČRNOMEREC CENTAR d.o.o. | 19.376,85 kn | postupak radi naplate naknade |
| Visoki trgovački sud putem Trgovačkog suda u Zagrebu | parnični | Povrv 5475/14 | HRVATSKE ŠUME d.o.o. Zagreb, LJ. F. Vukotinovića 2, OIB:69693144506 protiv ČRNOMEREC CENTAR d.o.o. | 36.145,77 kn | postupak radi naplate naknade |
| Trgovački sud u Zagrebu | parnični | Povrv 3005/14 | Gradska plinara Zagreb opskrba d.o.o. OIB: 69080780585 protiv ČRNOMEREC CENTAR d.o.o. | 1.077,46 kn | plaćena glavnica očekuje se povlačenje tužbe |
| Općinski građanski sud u Zagrebu | parnični | Povrv 25390/13 | Gradska plinara Zagreb opskrba d.o.o. OIB: 69080780585 protiv ČRNOMEREC CENTAR d.o.o. | 1.775,70 kn | plaćena glavnica očekuje se povlačenje tužbe |
| Općinski građanski sud u Zagrebu | parnični | Povrv 25636/13 | Gradska plinara Zagreb opskrba d.o.o. OIB: 69080780585 protiv ČRNOMEREC CENTAR d.o.o. | 1.691,52 kn | plaćena glavnica očekuje se povlačenje tužbe |
| Općinski građanski sud u Zagrebu | parnični | Povrv 25391/13 | Gradska plinara Zagreb opskrba d.o.o. OIB: 69080780585 protiv ČRNOMEREC CENTAR d.o.o. | 1.668,21 kn | plaćena glavnica očekuje se povlačenje tužbe |
| Općinski građanski sud u Zagrebu | parnični | Povrv 25629/13 | Gradska plinara Zagreb opskrba d.o.o. OIB: 69080780585 protiv ČRNOMEREC CENTAR d.o.o. | 2.538,11 kn | plaćena glavnica očekuje se povlačenje tužbe |
| Općinski građanski sud u Zagrebu | parnični | Povrv 25638/13 | Gradska plinara Zagreb opskrba d.o.o. OIB: 69080780585 protiv ČRNOMEREC CENTAR d.o.o. | 715,05 | plaćena glavnica očekuje se povlačenje tužbe |
| Općinski građanski sud u Zagrebu | parnični | Povrv 25631/13 | Gradska plinara Zagreb opskrba d.o.o. OIB: 69080780585 protiv ČRNOMEREC CENTAR d.o.o. | 2396,39 | plaćena glavnica očekuje se povlačenje tužbe |
| Općinski građanski sud u Zagrebu | parnični | Povrv 25643/13 | Gradska plinara Zagreb opskrba d.o.o. OIB: 69080780585 protiv ČRNOMEREC CENTAR d.o.o. | 1175,06 | plaćena glavnica očekuje se povlačenje tužbe |
| Općinski građanski sud u Zagrebu | parnični | Povrv 25646/13 | Gradska plinara Zagreb opskrba d.o.o. OIB: 69080780585 protiv ČRNOMEREC CENTAR d.o.o. | 1351,36 | plaćena glavnica očekuje se povlačenje tužbe |
| Općinski građanski sud u Zagrebu | parnični | Povrv 25644/13 | Gradska plinara Zagreb opskrba d.o.o. OIB: 69080780585 protiv ČRNOMEREC CENTAR d.o.o. | 606,98 | plaćena glavnica očekuje se povlačenje tužbe |
| Općinski građanski sud u Zagrebu | parnični | Povrv-25393/13 | Gradska plinara Zagreb opskrba d.o.o. OIB: 69080780585 protiv ČRNOMEREC CENTAR d.o.o. | 1730,87 | plaćena glavnica očekuje se povlačenje tužbe |
| GRAD ZAGREB-GRAD.URED. ZA PROST UREĐENJE, IZGR. GRADA, GRAD., KOM POSL Odjel za održavanje cesta OIB: 61817894937 | upravni | UP/I-340-03/2009-003/66 | GRAD ZAGREB-GRAD.URED. ZA PROST UREĐENJE, IZGR. GRADA, GRAD., KOM POSL Odjel za održavanje cesta OIB: 61817894937 protiv ČRNOMEREC CENTAR D.O.O. | 58.920,00 kn | može se očekivati izvansudska ovrha pred FINA-om |
| GRAD ZAGREB-GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ -ODJEL ZA VODE OIB: 61817894937 | ovršni | UP/I-325-01/14-004/167 | GRAD ZAGREB-GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ -ODJEL ZA VODE OIB: 61817894937 protiv ČRNOMEREC CENTAR D.O.O. | 535.172,65 | može se očekivati izvansudska ovrha pred FINA-om |
| GRAD ZAGREB-GRAD.URED. ZA PROST UREĐENJE, IZGR. GRADA, GRAD., KOM POSL Odjel za vodno gospodarstvo OIB: 61817894937 | upravni | UP/I-325-01/12-004/689 | GRAD ZAGREB-GRAD.URED. ZA PROST UREĐENJE, IZGR. GRADA, GRAD., KOM POSL Odjel za vodno gospodarstvo OIB: 61817894937 protiv ČRNOMEREC CENTAR D.O.O. | 398.765,40 | može se očekivati izvansudska ovrha pred FINA-om |
| Financijska agencija - blokada računa | ovršni | UP/I-415-02/2016-001/00158 | ovrhovoditelj RH - DRŽ. PRORAČUN RH 68-1201-69080780585 - ovršenik Črnomerec centar d.o.o. | 279.705,49 | izvansudska ovrha pred FINA-om |
| Financijska agencija - blokada računa | ovršni | UP/I-415-02/2016-001/00158 | ovrhovoditelj RH - DRŽ. PRORAČUN RH 68-1201-69080780585 - ovršenik Črnomerec centar d.o.o. | 121.982,37 | izvansudska ovrha pred FINA-om |
| Financijska agencija - blokada računa | ovršni | OV-17055/14 | ovrhovoditelj KREDITNA BANKA ZAGREB d.d. OIB:70663193635 ovršenik ČRNOMEREC CENTAR D.O.O. | 25.023.011,22 | izvansudska ovrha pred FINA-om |
| Financijska agencija - blokada računa | ovršni | POVRV-2376/14 | ovrhovoditelj RH - DRŽ. PRORAČUN RH 68-1201-69080780585 - ovršenik Črnomerec centar d.o.o. | 375,00 | izvansudska ovrha pred FINA-om |
| Financijska agencija - blokada računa | ovršni | P-1637/12-17 | ovrhovoditelj KONSTRUKTOR INŽENJERING d.d. OIB:81356391287 ovršenik ČRNOMEREC CENTAR d.o.o. | 10.518.914,80 | izvansudska ovrha pred FINA-om |
| Financijska agencija - blokada računa | ovršni | UP/I-415-02/2016-001/00147 | ovrhovoditelj RH - DRŽ. PRORAČUN RH 68-1201-69080780585 - ovršenik Črnomerec centar d.o.o. | 16.719,03 | izvansudska ovrha pred FINA-om |
| Financijska agencija - blokada računa | ovršni | OV-633/14 | ovrhovoditelj PETROKOV D.O.O. OIB: 42599613313 ovršenik ČRNOMEREC CENTAR D.O.O. | 15.558,04 | izvansudska ovrha pred FINA-om |

Račun dobiti i gubitka

Planirani prihodi Društva sastoje se od:

- prihoda od najma poslovnog prostora B1, koji mjesečno doprinose oko 50 tisuća EUR;

- prihoda od prodaje zaliha stanova, poslovnih prostora, lokala, garažnih mjesta stambeno poslovnog objekta B1, u razdoblju do polovice 2018., projekcije su temeljene na prodajama čija realizacija je već u tijeku,

- prihoda od prodaje zaliha stanova poslovnih prostora, lokala, garažnih mjesta stambeno poslovnog objekta A1 u razdoblju od 2018. do 2021., nakon izgradnje stambeno-poslovnog objekta.

S obzirom na prirodu djelatnosti Društva i činjenicu da je isto projektno društvo bez zaposlenih, troškovi poslovanja sastoje se od troškova prodanih zaliha, amortizacije te vanjskih troškova, uglavnom administrativnih troškova upravljanja Društvom.

S obzirom na ostvarene gubitke u 2015. godini, te projekcije realizacije dobiti u narednim godinama, Društvo će u potpunosti iskoristiti "porezni štit" zbog prenesenih poreznih gubitaka te neočekuje plaćanje poreza na dobit prije 2023. godine.

U skladu s navedenim, planirani financijski izvještaji Društva za razdoblje od 2016. do 2022. su navedeni u nastavku:

Bilanca

| Naziv pozicije | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVA |  |  |  |  |  |  |  |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 151.041.081 | 146.716.081 | 142.391.081 | 138.066.081 | 133.763.206 | 129.463.206 | 125.163.206 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA | 41.660.952 | 37.335.952 | 33.010.952 | 28.685.952 | 24.383.077 | 20.083.077 | 15.783.077 |
| 1. Zemljište | 8.448.379 | 8.448.379 | 8.448.379 | 8.448.379 | 8.448.379 | 8.448.379 | 8.448.379 |
| 2. Građevinski objekti | 33.134.698 | 28.834.698 | 24.534.698 | 20.234.698 | 15.934.698 | 11.634.698 | 7.334.698 |
| 3. Postrojenja i oprema |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 77.875 | 52.875 | 27.875 | 2.875 |  |  |  |
| 5. Biološka imovina |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Materijalna imovina u pripremi |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Ostala materijalna imovina |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Ulaganje u nekretnine |  |  |  |  |  |  |  |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 109.380.129 | 109.380.129 | 109.380.129 | 109.380.129 | 109.380.129 | 109.380.129 | 109.380.129 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 109.380.129 | 109.380.129 | 109.380.129 | 109.380.129 | 109.380.129 | 109.380.129 | 109.380.129 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. POTRAŽIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Naziv pozicije | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 187.343.360 | 286.094.063 | 210.388.946 | 158.263.863 | 121.638.781 | 85.513.698 | 38.587.902 |
| I. ZALIHE | 184.133.283 | 280.542.733 | 205.097.023 | 136.731.349 | 68.365.674 | 0 | 0 |
| 1. Sirovine i materijal |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 165.526.674 | 273.462.697 | 205.097.023 | 136.731.349 | 68.365.674 |  |  |
| 3. Gotovi proizvodi | 18.606.609 | 7.080.035 |  |  |  |  |  |
| 4. Trgovačka roba |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Predujmovi za zalihe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Biološka imovina |  |  |  |  |  |  |  |
| II. POTRAŽIVANJA | 3.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Potraživanja od kupaca | 3.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Ostala potraživanja |  |  |  |  |  |  |  |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Ostala financijska imovina |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 210.077 | 551.331 | 291.923 | 16.532.514 | 48.273.106 | 81.513.698 | 34.587.902 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI |  |  |  |  |  |  |  |
| E) UKUPNO AKTIVA | 338.384.442 | 432.810.145 | 352.780.027 | 296.329.945 | 255.401.987 | 214.976.905 | 163.751.109 |

| Naziv pozicije | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PASIVA |  |  |  |  |  |  |  |
| A) KAPITAL I REZERVE | 162.223.401 | 154.649.104 | 147.961.986 | 150.461.154 | 155.196.365 | 162.761.543 | 161.972.062 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 170.999.900 | 170.999.900 | 170.999.900 | 170.999.900 | 170.999.900 | 170.999.900 | 170.999.900 |
| II. KAPITALNE REZERVE |  |  |  |  |  |  |  |
| III. REZERVE IZ DOBITI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE |  |  |  |  |  |  |  |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | -15.063.305 | -8.776.499 | -16.350.796 | -23.037.914 | -20.538.746 | -15.803.535 | -8.238.357 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 6.286.806 | -7.574.297 | -6.687.118 | 2.499.168 | 4.735.211 | 7.565.178 | -789.481 |
| VII. MANJINSKI INTERES |  |  |  |  |  |  |  |
| B) REZERVIRANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE | 153.661.041 | 229.661.041 | 188.318.041 | 144.868.790 | 99.205.622 | 51.215.362 | 779.046 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 81.416.536 | 157.416.536 | 128.994.154 | 99.117.628 | 67.712.563 | 34.700.755 | 0 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 72.244.505 | 72.244.505 | 59.323.888 | 45.751.162 | 31.493.059 | 16.514.607 | 779.046 |
| 4. Obveze za predujmove |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Obveze prema dobavljačima |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Ostale dugoročne obveze |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Odgođena porezna obveza |  |  |  |  |  |  |  |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE | 22.500.000 | 48.500.000 | 16.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Obveze za predujmove |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 22.500.000 | 48.500.000 | 16.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Obveze prema zaposlenicima |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Ostale kratkoročne obveze |  |  |  |  |  |  |  |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA |  |  |  |  |  |  |  |
| F) UKUPNO – PASIVA | 338.384.442 | 432.810.145 | 352.780.027 | 296.329.945 | 255.401.987 | 214.976.905 | 163.751.109 |

Račun dobiti i gubitka

| Naziv pozicije | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. POSLOVNI PRIHODI | 23.381.182 | 23.381.182 | 84.756.420 | 84.756.420 | 84.756.420 | 84.756.420 | 5.590.032 |
| 1. Prihodi od prodaje | 22.381.182 | 22.381.182 | 83.756.420 | 83.756.420 | 83.756.420 | 83.756.420 | 4.590.032 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| II. POSLOVNI RASHODI | 23.966.403 | 19.472.427 | 80.970.710 | 73.890.674 | 73.868.549 | 73.365.674 | 5.000.000 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Materijalni troškovi | 19.393.965 | 14.947.427 | 76.445.710 | 69.365.674 | 69.365.674 | 68.865.674 | 500.000 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 15.973.111 | 11.526.573 | 75.445.710 | 68.365.674 | 68.365.674 | 68.365.674 |  |
| b) Troškovi prodane robe |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Ostali vanjski troškovi | 3.420.853 | 3.420.853 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 |
| 3. Troškovi osoblja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Neto plaće i nadnice |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Doprinosi na plaće |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Amortizacija | 4.372.438 | 4.325.000 | 4.325.000 | 4.325.000 | 4.302.875 | 4.300.000 | 4.300.000 |
| 5. Ostali troškovi | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) |  |  |  |  |  |  |  |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Rezerviranja |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Ostali financijski prihodi |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI | 7.683.052 | 11.483.052 | 10.472.828 | 8.366.578 | 6.152.660 | 3.825.568 | 1.379.513 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 7.683.052 | 11.483.052 | 10.472.828 | 8.366.578 | 6.152.660 | 3.825.568 | 1.379.513 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Ostali financijski rashodi |  |  |  |  |  |  |  |
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 14.555.078 |  |  |  |  |  |  |
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI |  |  |  |  |  |  |  |
| IX. UKUPNI PRIHODI | 37.936.260 | 23.381.182 | 84.756.420 | 84.756.420 | 84.756.420 | 84.756.420 | 5.590.032 |
| X. UKUPNI RASHODI | 31.649.455 | 30.955.479 | 91.443.538 | 82.257.252 | 80.021.209 | 77.191.242 | 6.379.513 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 6.286.806 | -7.574.297 | -6.687.118 | 2.499.168 | 4.735.211 | 7.565.178 | -789.481 |
| XII. POREZ NA DOBIT |  |  |  |  |  |  |  |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 6.286.806 | -7.574.297 | -6.687.118 | 2.499.168 | 4.735.211 | 7.565.178 | -789.481 |

Izvještaj o novčanom toku

| Naziv pozicije | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Dobit prije poreza | 6.286.806 | -7.574.297 | -6.687.118 | 2.499.168 | 4.735.211 | 7.565.178 | -789.481 |
| 2. Amortizacija | 4.372.438 | 4.325.000 | 4.325.000 | 4.325.000 | 4.302.875 | 4.300.000 | 4.300.000 |
| 3. Povećanje/(Smanjenje) kratkoročnih obveza | 6.085.625 | 26.000.000 | -32.000.000 | -15.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4. (Povećanje)/Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | -2.067.727 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 5. (Povećanje)/Smanjenje zaliha | -91.856.086 | -96.409.450 | 75.445.710 | 68.365.674 | 68.365.674 | 68.365.674 | 0 |
| 6. Ostalo (povećanje)/smanjenje novčanog tijeka | 35.945.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A1) NETO POVEĆANJE (SMANJENJE) NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | -41.233.340 | -75.658.747 | 41.083.592 | 59.689.843 | 77.403.760 | 81.230.852 | 3.510.519 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Novčani primici od prodaje/(izdaci za kupnju) dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | -1.054.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Novčani primici od prodaje/(izdaci od kupnje) vlasničkih i dužničkih instrumenata |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Novčani primici od kamata |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Novčani primici od dividendi |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Ostali novčani primici/(izdaci) od investicijskih aktivnosti | -2.497.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | -3.552.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Novčani primici/(izdaci) od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 44.980.270 | 76.000.000 | -41.343.000 | -43.449.251 | -45.663.168 | -47.990.260 | -50.436.316 |
| 3. Ostali primici/izdaci) od financijskih aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica |  |  |  |  |  |  |  |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036) | 44.980.270 | 76.000.000 | -41.343.000 | -43.449.251 | -45.663.168 | -47.990.260 | -50.436.316 |
| Ukupno povećanje/(smanjenje) novčanog tijeka | 194.523 | 341.253 | -259.408 | 16.240.592 | 31.740.592 | 33.240.592 | -46.925.796 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 15.554 | 210.077 | 551.331 | 291.923 | 16.532.514 | 48.273.106 | 81.513.698 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 210.077 | 551.331 | 291.923 | 16.532.514 | 48.273.106 | 81.513.698 | 34.587.902 |

# Planirana bilanca na zadnji dan razdoblja za koje je sastavljen plan poslovanja

Proicirana bilanca na dan 31.12.2018., tj. u zadnjoj godini restrutkuriranja navedena je u nastavku:

Bilanca

| Naziv pozicije | 31.12.2022 |
| --- | --- |
| AKTIVA |  |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 125.163.206 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA | 0 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA | 15.783.077 |
| 1. Zemljište | 8.448.379 |
| 2. Građevinski objekti | 7.334.698 |
| 3. Postrojenja i oprema |  |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina |  |
| 5. Biološka imovina |  |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu |  |
| 7. Materijalna imovina u pripremi |  |
| 8. Ostala materijalna imovina |  |
| 9. Ulaganje u nekretnine |  |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 109.380.129 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika |  |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 109.380.129 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) |  |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi |  |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire |  |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično |  |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina |  |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela |  |
| IV. POTRAŽIVANJA | 0 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA |  |

| Naziv pozicije | 31.12.2022 |
| --- | --- |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 38.587.902 |
| I. ZALIHE | 0 |
| 1. Sirovine i materijal |  |
| 2. Proizvodnja u tijeku |  |
| 3. Gotovi proizvodi |  |
| 4. Trgovačka roba |  |
| 5. Predujmovi za zalihe |  |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji |  |
| 7. Biološka imovina |  |
| II. POTRAŽIVANJA | 4.000.000 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika |  |
| 2. Potraživanja od kupaca | 4.000.000 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika |  |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika |  |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija |  |
| 6. Ostala potraživanja |  |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 0 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika |  |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima |  |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) |  |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi |  |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire |  |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično |  |
| 7. Ostala financijska imovina |  |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 34.587.902 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI |  |
| E) UKUPNO AKTIVA | 163.751.109 |

| Naziv pozicije | 31.12.2022 |
| --- | --- |
| PASIVA |  |
| A) KAPITAL I REZERVE | 161.972.062 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 170.999.900 |
| II. KAPITALNE REZERVE |  |
| III. REZERVE IZ DOBITI | 0 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE |  |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | -8.238.357 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | -789.481 |
| VII. MANJINSKI INTERES |  |
| B) REZERVIRANJA | 0 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE | 779.046 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima |  |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 0 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 779.046 |
| 4. Obveze za predujmove |  |
| 5. Obveze prema dobavljačima |  |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima |  |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi |  |
| 8. Ostale dugoročne obveze |  |
| 9. Odgođena porezna obveza |  |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE | 1.000.000 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima |  |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično |  |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama |  |
| 4. Obveze za predujmove |  |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 1.000.000 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima |  |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi |  |
| 8. Obveze prema zaposlenicima |  |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja |  |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu |  |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji |  |
| 12. Ostale kratkoročne obveze |  |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA |  |
| F) UKUPNO – PASIVA | 163.751.109 |

# Analiza svih tražbina prema visini i vrsti (tražbine radnika i prijašnjih dužnikovih radnika, izlučna prava, razlučna prava, tražbine za koje se vodi postupak, neosigurane tražbine i druge tražbine)

Rekapitulacija vjerovnika po kategorijama je sljedeća:

|  | U kn | IZNOS UTVRĐENE TRAŽBINE NA DAN 31.3.2016 |  |  | OTPIS |  |  | UNOS U TEMELJNI KAPITAL |  |  | IZNOS ZA OTPLATU NAKON NAGODBE |  |  | MJERA | UVJETI NAMIRENJA |  |  |  | OSIGURANE | NEOSIGURANE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Redovne kamate, zatezne kamate, troškovi | Glavnica | Udio % | Redovne kamate, zatezne kamate, troškovi | Glavnica | % Otpisa | Redovne kamate, zatezne kamate, troškovi | Glavnica | % namirenja | Redovne kamate, zatezne kamate, troškovi | Glavnica | Razina očekivanog namirenja |  | OTPIS | KAMATNA STOPA | POČEK | ROK OTPLATE | TRAŽBINE | TRAŽBINE |
| 1 | Razlučni vjerovnici s pravom odvojenoga namirenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kreditna banka Zagreb d.d. | 276.694,12 | 69.363.251,89 | 54,21% |  | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 276.694,12 | 69.363.251,89 | 100,00% | Odgoda dospjelosti |  | 5% | 1.1.2018 | 6 godina | 69.639.946,01 |  |
|  | UKUPNO | 276.694,12 | 69.363.251,89 | 54,21% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 276.694,12 | 69.363.251,89 | 100,00% |  |  |  |  |  | 69.639.946,01 |  |
| 2 | Izlučni vjerovnici s pravom povrata stvari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Unicredit leasing d.o.o. Zagreb | 17.382,55 | 1.838.909,39 | 1,44% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 17.382,55 | 1.838.909,39 | 100,00% | Isplata |  | Prema inicijalno ugovorenim uvjetima |  |  | 1.856.291,94 |  |
|  | UKUPNO | 17.382,55 | 1.838.909,39 | 1,44% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 17.382,55 | 1.838.909,39 | 100,00% |  |  |  |  |  | 1.856.291,94 |  |
| 3 | Vjerovnici s neosiguranim tražbinama, koji nisu nižega isplatnog reda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Agrokor d.d. Zagreb | 0,00 | 36.176.020,70 | 28,16% | 0,00 | 20,70 | 0,00% | 0,00 | 36.176.000,00 | 100,00% | 0,00 | 20,70 | 100,00% | Unos u temeljni kapital |  |  |  |  |  | 36.176.020,70 |
|  | Ostali vjerovnici | 2.737.400,28 | 18.054.994,66 | 16,19% | 1.916.180,20 | 12.638.496,26 | 70,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 821.220,08 | 5.416.498,40 | 30,00% | Otpis dijela tražbina i isplata | 70% ukupnih tražbina |  |  | 6 mjeseci |  | 20.792.394,94 |
|  | UKUPNO | 2.737.400,28 | 54.231.015,36 | 44,35% | 1.916.180,20 | 12.638.516,96 | 25,55% | 0,00 | 36.176.000,00 | 63,50% | 821.220,08 | 5.416.519,10 | 74,45% |  |  |  |  |  |  | 56.968.415,64 |
| 4 | Vjerovnici pojedinih nižih isplatnih redova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostali vjerovnici | 418,90 |  | 0,00% | 293,23 | 0,00 | 70,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 125,67 | 0,00 | 30,00% | Otpis dijela tražbina i isplata | 70% ukupnih tražbina |  |  |  |  | 418,90 |
|  | SVEUKUPNO | 3.031.895,85 | 125.433.176,64 | 100,00% | 1.916.473,43 | 12.638.516,96 | 11,33% | 0,00 | 36.176.000,00 | 28,16% | 1.115.422,42 | 76.618.680,38 | 88,67% |  |  |  |  |  | 71.496.237,95 | 56.968.834,54 |

Razina očekivanog namirenja i prijedlog rokova za namirenje

Sukladno predloženom planu predstečajne nagodbe, nakon otpisa dijela obveza i reprograma dijela obveza (u slučaju razlučnih i izlučnih vjerovnika), namirenje (preostalog dijela) tražbina provest će se u cijelosti u roku 6 mjeseci od dana sklapanja predstečajnog sporazuma. U slučaju prihvaćanja predstečajne nagodbe, 59,89% potraživanja će se namiriti.

Usporedba s očekivanim namirenjem u slučaju stečaja

U slučaju stečaja Društva stečajni upravitelj ne bi imao od kuda namiriti obveze prema vjerovnicima s obzirom da se imovina Društva pretežito sastoji od nekretnina založenih za naplatu kreditnih obveza, čija vrijednost bi u postupku prodaje radi brzog unovčenja bila  izuzetno niska.

U tom smislu, očekivano namirenje u slučaju prihvaćanja predstečajne nagodbe u usporedbi s namirenjem u stečaju je za vjerovnike višestruko povoljnije.

# Ponuda vjerovnicima razvrstanim u skupine odgovarajućom primjenom pravila o razvrstavanju sudionika u stečajnom planu o načinu, rokovima i uvjetima namirenja tražbina

Kao što je navedeno, primjenom pravila iz članka 308. Zakona o razvrstavanju sudionika u stečajnom planu o načinu, rokovima i uvjetima namirenja tražbina, vjerovnici su razvrstani u sljedeće skupine:

- razlučni vjerovnici s pravom odvojenoga namirenja,

- vjerovnici s neosiguranim tražbinama, koji nisu nižega isplatnog reda,

- vjerovnici pojedinih nižih isplatnih redova.

Prijedlog predstečajne nagodbe stoga predviđa izmirenje obveza:

- za razlučne vjerovnike s pravom odvojenog namirenja:

- promjena dospijeća tražbina - reprogram kreditnih obveza razlučnih vjerovnika s pravom odvojenoga namirenja na dulji rok i uz smanjenje visine trenutnih troškova financiranja (uz zadržavanje postojećih instrumenata osiguranja i zaštitnih mehanizama u vidu postojećih valutnih klauzula), na sljedeći način:

  - 100% namirenje ukupno utvrđenih tražbina na ime glavnice i redovne kamate - pripis glavnici tražbina na ime redovnih kamata, te reprogram, odnosno produljenje roka otplate tražbina na rok od 6 godina (poček do 1. siječnja 2018. plus 5 godina otplate), u jednakim mjesečnim ratama i uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 5% koja se obračunava i za vrijeme počeka,

ili

- odvojeno namirenje tražbina imovinom na kojoj je upisano razlučno pravo.

- za izlučne vjerovnike s pravom povrata stvari:

- inicijalno ugovoreni rokovi – otplata kreditnih obveza izlučnih vjerovnika s pravom povrata stvari prema ugovorenim rokovima i u ugovorenim iznosima otpis tražbina na ime zateznih kamata, ostalih troškova i naknada vezanih uz naplatu potraživanja u ukupnom iznosu,

ili

- odvojeno namirenje tražbina imovinom na kojoj postoji izlučno pravo.

- za vjerovnike s neosiguranim tražbinama, koji nisu nižega isplatnog reda:

- promjena dospijeća tražbina - namirenje tražbine na ime glavnice izborom:

  - otpis dijela ukupnih tražbina u iznosu od 70% i namirenje preostalog dijela ukupnih tražbina u novcu u iznosu od 30% u roku od 6 mjeseci od dana sklapanja predstečajnog sporazuma, ili

  - namirenje ukupnog iznosa tražbina (zaokružene na višekratnik broja 200,00 kn) unosom priznatih tražbina u temeljni kapital Društva (unos prava), i otpisom preostalog dijela tražbina iznad zaokruženog iznosa,

- za vjerovnike pojedinih nižih isplatnih redova:

- promjena dospijeća tražbina - namirenje tražbine na ime glavnice izborom:

- otpis dijela ukupnih tražbina u iznosu od 70% i namirenje preostalog dijela ukupnih tražbina u novcu u iznosu od 30% u roku od 6 mjeseci od dana sklapanja predstečajnog sporazuma, ili

- namirenje ukupnog iznosa tražbina (zaokružene na višekratnik broja 200,00 kn) unosom priznatih tražbina u temeljni kapital Društva (unos prava), i otpisom preostalog dijela tražbina iznad zaokruženog iznosa.

Solidarni dužnici, jamci, osobe s pravom regresa u slučaju regresne obveze preuzimaju uvjete namirenja identične uvjetima namirenja prema pojdinačnom vjerovniku za koje su solidarni dužnici, jamci ili imaju regresno pravo.

U skladu s navedenim, pregled efekata predstečajne nagodbe za svakog pojedinog vjerovnika je sljedeći:

| R.Br | Ime i prezime/tvrtka/naziv vjerovnika, OIB vjerovnika, Adresa/sjedište vjerovnika | Glavnica | Vrsta kamatne stope | Redovna kamata | Zatezna kamata i troškovi | Tražbina ukupno | Unos u temeljni kapital | Otpis glavnice | Otpis redovne kamate | Otpis zatezne kamate i troškova | Otpis ukupno | Postotak otpisa | Preostalo za otplatu | Prijedlog predstečajne nagodbe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Vjerovnici s odvojenim pravom namirenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KREDITNA BANKA ZAGREB OIB:70663193635 Ulica grada Vukovara 74 | 69.363.251,89 |  | 276.694,12 | 0,00 | 69.639.946,01 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00% | 69.639.946,01 | • promjena dospijeća tražbina - reprogram kreditnih obveza razlučnih vjerovnika s pravom odvojenoga namirenja na dulji rok i uz smanjenje visine trenutnih troškova financiranja (uz zadržavanje postojećih instrumenata osiguranja i zaštitnih mehanizama u vidu postojećih valutnih klauzula), na sljedeći način: o 100% namirenje ukupno utvrđenih tražbina - pripis glavnici tražbina na ime kamata, te reprogram, odnosno produljenje roka otplate tražbina na rok od 6 godina (poček do 1. siječnja 2018. plus 5 godina otplate), u jednakim mjesečnim ratama i uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 5% koja se obračunava i za vrijeme počeka, ili odvojeno namirenje tražbina imovinom na kojoj je upisano razlučno pravo, |
| 2. Izlučni vjerovnici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UNICREDIT LEASING CROATIA d.o.o. OIB:18736141210 Henzelova 33 Zagreb | 1.838.909,39 |  | 17.271,51 | 111,04 | 1.856.291,94 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00% | 1.856.291,94 | • inicijalno ugovoreni rokovi – otplata kreditnih obveza izlučnih vjerovnika s pravom povrata stvari prema ugovorenim rokovima i u ugovorenim iznosima, ili odvojeno namirenje tražbina imovinom na kojoj postoji izlučno pravo |
| 3. Vjerovnici koji nisu nižeg isplatnog reda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AGROKOR d.d. OIB:05937759187 Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb | 36.176.020,70 |  | 0,00 | 0,00 | 36.176.020,70 | 36.176.000,00 | 20,70 | 0,00 | 0,00 | 20,70 | 0,00% | 0,00 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 2 | 3 M INSTALACIJE,OBRT ZA IZVOĐENJE INSTAL. OIB: 59174370149 1.Petruševec 73 Zagreb | 563,75 |  | 0,00 | 0,00 | 563,75 |  | 394,63 | 0,00 | 0,00 | 394,63 | 70,00% | 169,13 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 3 | ALARM AUTOMATIKA d.o.o. OIB: 30532290707 Rijeka, Dražice Zamet 123/c | 43.886,05 |  | 0,00 | 0,00 | 43.886,05 |  | 30.720,24 | 0,00 | 0,00 | 30.720,24 | 70,00% | 13.165,82 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 4 | ANTOLIĆ INSTALACIJE 50636007071 Zaharova 13 Zagreb | 1.500,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |  | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 70,00% | 450,00 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 5 | BAROK INTERIJERI d.o.o. OIB: 36346463408 Bitoljska 24 Zagreb | 2.200,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |  | 1.540,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540,00 | 70,00% | 660,00 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 6 | CENZUS d.o.o. OIB:61394757132 Dubovačka 50, Zagreb | 6.250,00 |  | 0,00 | 0,00 | 6.250,00 |  | 4.375,00 | 0,00 | 0,00 | 4.375,00 | 70,00% | 1.875,00 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 7 | CORDA PROJEKT d.o.o. OIB:36701388478 11.Podbežje 5a Zagreb | 33.487,75 |  | 0,00 | 0,00 | 33.487,75 |  | 23.441,43 | 0,00 | 0,00 | 23.441,43 | 70,00% | 10.046,33 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 8 | ČISTOĆA d.o.o. OIB:85584865987 Radnička cesta 82 Zagreb | 361,69 |  | 0,00 | 0,00 | 361,69 |  | 253,18 | 0,00 | 0,00 | 253,18 | 70,00% | 108,51 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 9 | DELIGHT d.o.o. OIB:80012427201 Radnička cesta 52, Zagreb | 8.347,01 |  | 0,00 | 0,00 | 8.347,01 |  | 5.842,91 | 0,00 | 0,00 | 5.842,91 | 70,00% | 2.504,10 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 10 | ECCOS INŽENJERING d.o.o. OIB:71629027685 I Pile 21 Zagreb | 48.333,63 |  | 0,00 | 0,00 | 48.333,63 |  | 33.833,54 | 0,00 | 0,00 | 33.833,54 | 70,00% | 14.500,09 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 11 | ELEKTRON-TRG d.o.o. OIB:23339532368 Gajeva 2 A, Sesvete | 55.286,18 |  | 0,00 | 0,00 | 55.286,18 |  | 38.700,33 | 0,00 | 0,00 | 38.700,33 | 70,00% | 16.585,85 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 12 | ERSTE NEKRETNINE d.o.o. OIB:12103019543 Ivana Lučića 2, Zagreb | 63.869,75 |  | 0,00 | 0,00 | 63.869,75 |  | 44.708,83 | 0,00 | 0,00 | 44.708,83 | 70,00% | 19.160,93 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 13 | FARBO INTERIJERI d.o.o. OIB:92990510016 Trg hrvatskih Pavlina 13, Zagreb | 9.997,49 |  | 0,00 | 0,00 | 9.997,49 |  | 6.998,24 | 0,00 | 0,00 | 6.998,24 | 70,00% | 2.999,25 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 14 | FASADER STIPO MALIĆ OIB:32278031998 Pleška 51 Velika Gorica | 137.122,08 |  | 0,00 | 0,00 | 137.122,08 |  | 95.985,46 | 0,00 | 0,00 | 95.985,46 | 70,00% | 41.136,62 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 15 | GECKO d.o.o. OIB:08450756505 Rapska 46, Zagreb | 3.355,89 |  | 0,00 | 0,00 | 3.355,89 |  | 2.349,12 | 0,00 | 0,00 | 2.349,12 | 70,00% | 1.006,77 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 16 | GIP d.o.o. OIB:39224329809 V.Ravnice 2 Zagreb | 52.936,81 |  | 0,00 | 0,00 | 52.936,81 |  | 37.055,77 | 0,00 | 0,00 | 37.055,77 | 70,00% | 15.881,04 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 17 | GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA OIB:74364571096 Radnička cesta 1 Zagreb | 5.006,43 |  | 0,00 | 46.214,86 | 51.221,29 |  | 3.504,50 | 0,00 | 32.350,40 | 35.854,90 | 70,00% | 15.366,39 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 18 | GENERALI OSIGURANJE OIB:10840749604 Bani 110, Zagreb | 2.280,64 |  | 0,00 | 0,00 | 2.280,64 |  | 1.596,45 | 0,00 | 0,00 | 1.596,45 | 70,00% | 684,19 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 19 | GRAD ZAGREB OIB: 61817894937 Trg Stjepana Radića 1, Zagreb | 868.682,80 |  | 0,00 | 136.407,25 | 1.005.090,05 |  | 608.077,96 | 0,00 | 95.485,08 | 703.563,04 | 70,00% | 301.527,02 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 20 | HIDROSAN GRADNJA d.o.o. OIB:02569528719 Maksimirska cesta 152A, Zagreb | 37.527,14 |  | 0,00 | 0,00 | 37.527,14 |  | 26.269,00 | 0,00 | 0,00 | 26.269,00 | 70,00% | 11.258,14 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 21 | HYPO BANKA OIB:14036333877 Zagreb, Sl.avenija 6 | 540,70 |  | 0,00 | 0,00 | 540,70 |  | 378,49 | 0,00 | 0,00 | 378,49 | 70,00% | 162,21 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 22 | IZVOR OSIGURANJE d.d. OIB:02951724955 Trpinjska 9, Zagreb | 5.470,67 |  | 0,00 | 0,00 | 5.470,67 |  | 3.829,47 | 0,00 | 0,00 | 3.829,47 | 70,00% | 1.641,20 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 23 | JADRANOVO d.o.o. OIB:91870105507 Zapoljska 22 Zagreb | 46.877,48 |  | 0,00 | 0,00 | 46.877,48 |  | 32.814,24 | 0,00 | 0,00 | 32.814,24 | 70,00% | 14.063,24 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 24 | JAVNI BILJEŽNIK NIKOLA TADIĆ OIB:06360162682 Prilaz Gjure Deželića 23, Zagreb | 35.002,50 |  | 0,00 | 0,00 | 35.002,50 |  | 24.501,75 | 0,00 | 0,00 | 24.501,75 | 70,00% | 10.500,75 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 25 | KE-TE-MONT OIB:88446589976 Zelengaj 19, Veliko Trgovišće | 11.538,47 |  | 0,00 | 0,00 | 11.538,47 |  | 8.076,93 | 0,00 | 0,00 | 8.076,93 | 70,00% | 3.461,54 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 26 | KLEMM SIGURNOST d.o.o. OIB:35596498125 D.Gervaisa 3, Zagreb | 250,00 |  | 0,00 | 0,00 | 250,00 |  | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 70,00% | 75,00 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 27 | KOLNOA VRATA d.o.o. OIB:18371988523 Zagreb, Ilica 315 | 626,00 |  | 0,00 | 0,00 | 626,00 |  | 438,20 | 0,00 | 0,00 | 438,20 | 70,00% | 187,80 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 28 | KONE d.o.o. OIB: 15526597734 Zagrebačka 145a/III Zagreb | 30.966,62 |  | 0,00 | 0,00 | 30.966,62 |  | 21.676,63 | 0,00 | 0,00 | 21.676,63 | 70,00% | 9.289,99 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 29 | LIGO GRUPA d.o.o. OIB:95651037529 J.Bukovčana 2, Koprivnica | 225.627,15 |  | 0,00 | 0,00 | 225.627,15 |  | 157.939,01 | 0,00 | 0,00 | 157.939,01 | 70,00% | 67.688,15 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 30 | LIST d.o.o. OIB:01008232760 Hrvojeva 12, Split | 18.300,00 |  | 0,00 | 0,00 | 18.300,00 |  | 12.810,00 | 0,00 | 0,00 | 12.810,00 | 70,00% | 5.490,00 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 31 | MAT MONTAŽA,OBRT ZA UGRADNJU STOLARIJE OIB:18813143707 Javorje,I odvojak Savske 26 | 400,00 |  | 0,00 | 0,00 | 400,00 |  | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 70,00% | 120,00 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 32 | MPI MONTKEMIJA-INŽENJERNG d.o.o. OIB:45147830468 A.T.Mimare 30. Zagreb | 161.680,49 |  | 0,00 | 0,00 | 161.680,49 |  | 113.176,34 | 0,00 | 0,00 | 113.176,34 | 70,00% | 48.504,15 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 33 | Niva d.d. OIB:24550618526 Gradišćanska 34, Zagreb | 2.525.829,12 | 0,00 | 17.259,05 | 0,00 | 2.543.088,17 |  | 1.768.080,38 | 12.081,34 | 0,00 | 1.780.161,72 | 70,00% | 762.926,45 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 34 | NIVA KONZALTING d.o.o. OIB:77599195098 Gradišćanska 34, Zagreb | 318.918,34 |  | 382,33 | 0,00 | 319.300,67 |  | 223.242,84 | 267,63 | 0,00 | 223.510,47 | 70,00% | 95.790,20 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 35 | NOVI SJAJ d.o.o. OIB:81892757005 Selska cesta 90 D, Zagreb | 5.184,45 |  | 0,00 | 0,00 | 5.184,45 |  | 3.629,12 | 0,00 | 0,00 | 3.629,12 | 70,00% | 1.555,34 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 36 | NIVA SERVIS d.o.o. OIB:73416428131 Gradišćanska 34, Zagreb | 49.582,26 |  | 0,00 | 0,00 | 49.582,26 |  | 34.707,58 | 0,00 | 0,00 | 34.707,58 | 70,00% | 14.874,68 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 37 | OBRT BRKIĆ ZA OSTALE ZAVRŠNE RADOVE OIB:15549231297 II Prudi 7, Zagreb | 282.158,37 |  | 0,00 | 0,00 | 282.158,37 |  | 197.510,86 | 0,00 | 0,00 | 197.510,86 | 70,00% | 84.647,51 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 38 | OMEGA AKUSTIK LIMITED d.o.o. OIB:12854506772 Avenija Dubrava 236, Zagreb | 1.600,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |  | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 | 70,00% | 480,00 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 39 | PAPILIO UREĐENJE I ODRŽAVANJE KRAJOLIKA OIB:81271894929 Galovićeva 12 Zagreb | 7.187,50 |  | 0,00 | 0,00 | 7.187,50 |  | 5.031,25 | 0,00 | 0,00 | 5.031,25 | 70,00% | 2.156,25 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 40 | PET-PROM d.o.o. OIB:67247311476 Vrtni put 5 Zagreb | 757.882,52 |  | 0,00 | 0,00 | 757.882,52 |  | 530.517,76 | 0,00 | 0,00 | 530.517,76 | 70,00% | 227.364,76 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 41 | PETROKOV d.o.o. OIB:42599613313 Mrkšina 52/d, Zagreb | 15.383,04 |  | 0,00 | 0,00 | 15.383,04 |  | 10.768,13 | 0,00 | 0,00 | 10.768,13 | 70,00% | 4.614,91 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 42 | PARKETI SABLJO d.o.o. OIB:77641360426 Hrv. Proljeća 3, Bjelovar | 132,09 |  | 0,00 | 0,00 | 132,09 |  | 92,46 | 0,00 | 0,00 | 92,46 | 70,00% | 39,63 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 43 | POLIESTER BRAJDIĆ d.o.o. OIB:54634860111 Vrbik 22, Zagreb | 2.437,50 |  | 0,00 | 0,00 | 2.437,50 |  | 1.706,25 | 0,00 | 0,00 | 1.706,25 | 70,00% | 731,25 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 44 | POLIMAC I LESKOVAR OIB:30130062037 Kovinska 9b, Zagreb | 60,00 |  | 0,00 | 0,00 | 60,00 |  | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 70,00% | 18,00 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 45 | PROENERGY d.o.o. OIB:63962176928 Josipa Marohnića 1, Zagreb | 162.487,00 |  | 950,82 | 0,00 | 163.437,82 |  | 113.740,90 | 665,57 | 0,00 | 114.406,47 | 70,00% | 49.031,35 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 46 | REDOX d.o.o. OIB:36138701442 Lanište 24, Zagreb | 17.745,23 |  | 0,00 | 0,00 | 17.745,23 |  | 12.421,66 | 0,00 | 0,00 | 12.421,66 | 70,00% | 5.323,57 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 47 | JAVNI BILJEŽNIK KATICA VALIĆ OIB:93983885514 Trg N.Š.Zrinskog 17 | 88.444,00 |  | 0,00 | 0,00 | 88.444,00 |  | 61.910,80 | 0,00 | 0,00 | 61.910,80 | 70,00% | 26.533,20 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 48 | ROLTEK d.o.o. OIB:15846354300 Hrusta 1/12b, Crikvenica | 1.250,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |  | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 875,00 | 70,00% | 375,00 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 49 | SATEX d.o.o. OIB:25475711866 Vukasovićeva 3, Samobor | 1.112,69 |  | 0,00 | 0,00 | 1.112,69 |  | 778,88 | 0,00 | 0,00 | 778,88 | 70,00% | 333,81 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 50 | STAMB.ZGR.GARAŽE GRAD.30-36 | 72.580,94 |  | 0,00 | 0,00 | 72.580,94 |  | 50.806,66 | 0,00 | 0,00 | 50.806,66 | 70,00% | 21.774,28 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 51 | POSL.ZG.GRADIŠĆANSKA 34-36 | 82.643,08 |  | 0,00 | 0,00 | 82.643,08 |  | 57.850,16 | 0,00 | 0,00 | 57.850,16 | 70,00% | 24.792,92 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 52 | STAMB.ZGR.Gradiš.30 | 56.979,57 |  | 0,00 | 0,00 | 56.979,57 |  | 39.885,70 | 0,00 | 0,00 | 39.885,70 | 70,00% | 17.093,87 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 53 | STAMB.ZGR.GRADiš.32 | 49.852,78 |  | 0,00 | 0,00 | 49.852,78 |  | 34.896,95 | 0,00 | 0,00 | 34.896,95 | 70,00% | 14.955,83 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 54 | STAMB.ZGR.I.CANKARA 19 | 55.477,91 |  | 0,00 | 0,00 | 55.477,91 |  | 38.834,54 | 0,00 | 0,00 | 38.834,54 | 70,00% | 16.643,37 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 55 | STAMB.ZGR.I.CANKARA 21 | 37.068,04 |  | 0,00 | 0,00 | 37.068,04 |  | 25.947,63 | 0,00 | 0,00 | 25.947,63 | 70,00% | 11.120,41 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 56 | UHY RUDAN d.o.o. OIB:71799539000 Ilica 213,Zagreb | 57.500,00 |  | 0,00 | 0,00 | 57.500,00 |  | 40.250,00 | 0,00 | 0,00 | 40.250,00 | 70,00% | 17.250,00 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 57 | UHY SAVJETOVANJE RUDAN d.o.o. OIB: 39719774535 Ilica 213, Zagreb | 18.750,00 |  | 0,00 | 0,00 | 18.750,00 |  | 13.125,00 | 0,00 | 0,00 | 13.125,00 | 70,00% | 5.625,00 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 58 | UKA GLAZURE d.o.o. OIB:39351048607 Orešje 47p, Zagreb | 18.681,77 |  | 0,00 | 0,00 | 18.681,77 |  | 13.077,24 | 0,00 | 0,00 | 13.077,24 | 70,00% | 5.604,53 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 59 | UNIQA OSIGURANJE d.d. OIB:75665455333 Zagreb, Planinska 13 A | 28.093,79 |  | 0,00 | 0,00 | 28.093,79 |  | 19.665,65 | 0,00 | 0,00 | 19.665,65 | 70,00% | 8.428,14 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 60 | VALERE PROJEKT d.o.o. OIB:17600917172 Pećnjakova 4, Zagreb | 256.176,73 |  | 0,00 | 0,00 | 256.176,73 |  | 179.323,71 | 0,00 | 0,00 | 179.323,71 | 70,00% | 76.853,02 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 61 | VAMAT d.o.o. OIB:86539589065 Kunagorska 6,Zagreb | 3.012,25 |  | 0,00 | 0,00 | 3.012,25 |  | 2.108,58 | 0,00 | 0,00 | 2.108,58 | 70,00% | 903,68 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 62 | VATROMEHANIKA-DUBRAVA d.o.o. OIB:93543546365 Dubrava 64, Zagreb | 468,75 |  | 0,00 | 0,00 | 468,75 |  | 328,13 | 0,00 | 0,00 | 328,13 | 70,00% | 140,63 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 63 | VELIČAN OBRT ZA DIMNJ.USLUGE OIB:11695670358 Selska cesta 19/2 Zagreb | 657,50 |  | 0,00 | 0,00 | 657,50 |  | 460,25 | 0,00 | 0,00 | 460,25 | 70,00% | 197,25 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 64 | VIRTUS MREŽA d.o.o. OIB:17433779527 Avenia Većeslava Holjevca 29, Zagreb | 2.906,25 |  | 0,00 | 0,00 | 2.906,25 |  | 2.034,38 | 0,00 | 0,00 | 2.034,38 | 70,00% | 871,88 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 65 | VELEBIT OSIGURANJE OIB:42098054984 Savska c- 144, Zagreb | 6.459,46 |  | 0,00 | 0,00 | 6.459,46 |  | 4.521,62 | 0,00 | 0,00 | 4.521,62 | 70,00% | 1.937,84 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 66 | VISIO d.o.o. OIB:02591144262 Vinkovačka 118, Osijek | 73.542,82 |  | 0,00 | 0,00 | 73.542,82 |  | 51.479,97 | 0,00 | 0,00 | 51.479,97 | 70,00% | 22.062,85 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 67 | VODOLIMARIJA GRGEC OIB:07690631507 Dvojkovićev put 5/a, Zagreb | 515.527,14 |  | 0,00 | 0,00 | 515.527,14 |  | 360.869,00 | 0,00 | 0,00 | 360.869,00 | 70,00% | 154.658,14 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 68 | ZAVOD ZA INTEGRALNU KONTROLU OIB:51028550278 Maksimirska 57a, Zagreb | 900,00 |  | 0,00 | 0,00 | 900,00 |  | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 70,00% | 270,00 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 69 | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. OIB:83416546499 Folnegovićeva 1 Zagreb | 406.424,25 |  | 0,00 | 0,00 | 406.424,25 |  | 284.496,98 | 0,00 | 0,00 | 284.496,98 | 70,00% | 121.927,28 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 70 | ZM-ELEMES d.o.o. OIB:21766591898 Narodnog preporoda 12, Šibenik | 662.498,01 |  | 0,00 | 0,00 | 662.498,01 |  | 463.748,61 | 0,00 | 0,00 | 463.748,61 | 70,00% | 198.749,40 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 71 | Konstruktor OIB:63394223640 Zagreb, Ede Murtića 11 | 8.000.000,00 |  |  | 2.518.914,80 | 10.518.914,80 |  | 5.600.000,00 | 0,00 | 1.763.240,36 | 7.363.240,36 | 70,00% | 3.155.674,44 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 72 | Hrvatska gospodarska komora OIB: 85167032587 Rooseveltov trg 2, Zagreb | 16.057,09 |  | 0,00 | 0,00 | 16.057,09 |  | 11.239,96 | 0,00 | 0,00 | 11.239,96 | 70,00% | 4.817,13 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 73 | HRVATSKE ŠUME d.o.o. OIB: 69693144506 Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2, Zagreb | 60.773,11 |  | 0,00 | 0,00 | 60.773,11 |  | 42.541,18 | 0,00 | 0,00 | 42.541,18 | 70,00% | 18.231,93 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| 74 | POREZNA UPRAVA OIB:26394582461 Avenija Dubrovnik 32, Zagreb | 1.416.293,50 |  | 0,00 | 17.271,17 | 1.433.564,67 |  | 991.405,45 | 0,00 | 12.089,82 | 1.003.495,27 | 70,00% | 430.069,40 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| UKUPNO |  | 54.231.014,72 | 0,00 | 18.592,20 | 2.718.808,08 | 56.968.415,00 | 36.176.000,00 | 12.638.516,51 | 13.014,54 | 1.903.165,66 | 14.554.696,71 | 25,55% | 6.237.718,29 |  |
| 4. Vjerovnici pojedinih nižih isplatnih redova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4 MEDIA EPH d.o.o. OIB: 08047052211 Koranska 2, Zagreb |  |  | 0,00 | 418,90 | 418,90 |  |  |  | 293,23 | 293,23 | 70,00% | 125,67 | • promjena dospijeća tražbina - otpis dijela obveza prema vjerovnicima s neosiguranim tražbinama ili unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutačne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način: o otpis dijela tražbina (70%) i namirenje preostalog dijela tražbina (30%) u novcu u roku od 6 mjeseci od sklapanja predstečajnog sporazuma, o ili namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva). |
| SVEUKUPNO |  | 125.433.176,00 | 0,00 | 312.557,83 | 2.719.338,02 | 128.465.071,85 | 36.176.000,00 | 12.638.516,51 | 13.014,54 | 1.903.458,89 | 14.554.989,94 | 11,33% | 77.734.081,91 |  |

# Rok za dobrovoljno ispunjenje

Svi rokovi računaju se od datuma sklapanja predstečajnog sporazuma.

Ukoliko je ugovorena, kamata se obračunava i za vrijeme počeka.

Kao što je navedeno, sukladno predloženom planu predstečajne nagodbe, nakon otpisa dijela obveza i reprograma dijela obveza (u slučaju razlučnih i izlučnih vjerovnika), namirenje (preostalog dijela) tražbina provest će se u cijelosti u roku 6 mjeseci od dana sklapanja predstečajnog sporazuma.

# Planirani iznos troškova restrukturiranja

Ukupni troškovi restrukturiranja, uključujući usluge pravnih i poslovnih savjetnika, troškovi sudskog postupka te ostali troškovi procjenjuju se na iznos od oko 200.000 kn do 400.000 kn, ovisno o točnoj veličini resursa angažiranoj za vrijeme provođenja procesa restrukturiranja.

Anticipirani troškovi restrukturiranja su predviđeni prezentiranim poslovnim planom za razdoblje od 2016. do 2022. godine.

U Zagrebu, 21. travnja 2016.

| _________________________ Dubravko Rebrina Predsjednik Uprave | _________________________ Ivan Valentić Član Uprave |
| --- | --- |