SIFRESA d.o.o.

INVESTICIJSKA STUDIJA

Izgradnja farme nesilica

konzumnih jaja

Petrinja, 2018

SADRŽAJ

- UVOD…………………………………………………………………….3

- OPĆI PODACI

  - Informacija o podnositelju………………………………………...4

  - Informacija o projektu……………………………………………. 5

    - Lokacija, opis zahvata i utjecaj na okoliš………….…..….…..  5

    - Tehnologija proizvodnje i zbrinjavanje gnoja….……….…… 12

- ANALIZA PROJEKTA u prvoj fazi

  - Struktura troškova proizvodnje……….…………………………. 18

  - Struktura prihoda…………………….………………….……….. 21

  - Ulaganja u projekt………………….……………………………. 23

  - Ekonomsko-financijska analiza………………………….………. 25

- ANALIZA PROJEKTA / DRUGA FAZA

  - Struktura troškova i prihoda proizvodnje u drugoj fazi................. 27

  - Ulaganja u projekt u drugoj fazi.................................................... 30

  - Ekonomska analiza projekta u drugoj fazi..................................... 31

- EKONOMSKA OCJENA PROJEKTA

5.1 1+2 FAZA ......................................................................................... 33

- UVOD

Predmet ove Investicijske studije je ekonomska opravdanost i svrsishodnost IZGRADNJE FARME NESILICA KONZUMNIH JAJA u naselju Donja Bačuga, Petrinja, Sisačko-Moslavačka županija.

Grad Petrinja je područje od posebne državne skrbi gdje su mnoga poljoprivredna zemljišta napuštena u razdoblju za vrijeme i nakon rata, gdje vlada nezaposlenost a gospodarstvo se nalazi u poteškoćama u ostvarivanju tržišta i boljeg poslovanja, čemu je uzrok u sporijem oporavku od ratnih razaranja, recesije i drugih procesa.

Treba naglasiti da u cijeloj Sisačko-Moslavačkoj županiji ne postoji ozbiljna industrijska peradarska proizvodnja. U Hrvatskoj proizvodnja jaja kao i prirast peradi konstantno bilježe negativan trend, odnosno pad proizvodnje, a potrošnja jaja i peradi svaku godinu raste, zbog čega raste i njihov uvoz.

U cilju zadovoljenja potrebe tržišta za proizvodom visoke kvalitete po prihvatljivoj cijeni, što su zahtjevi kojima može odgovoriti jedino farma s visokim stupnjem tehnologije i poštivanjem ekoloških standarda, nositelj zahvata tvrtka SIFRESA d.o.o. u Donjoj Bačugi planira izgraditi upravo takvu farmu sveukupnog kapaciteta od 340.000 nesilica konzumnih jaja, čime će osigurati radna mjesta i status značajnog gospodarskog subjekta.

Izgradnja farme se planira u dvije faze, naime PRVA FAZA uključuje dvije hale za proizvodnju jaja u obogaćenim kavezima svaka kapaciteta po 50.000 nesilica te popratni sadržaj, a DRUGA FAZA je izgradnja još četiri hale za proizvodnju jaja u volijerima svaka kapaciteta 60.000 nesilica. Cjelokupan projekt će biti realiziran najviše u roku od pet godina. Projektirani obogaćeni kavezi i volijeri su od vodećeg proizvođača opreme za peradarstvo njemačke tvrtke Big Dutchman, a oprema za sortiranje i pakiranje je od lidera u industriji tvrtke Moba iz Nizozemske.

Zemljište gdje se planira izgradnja farme pripada teritoriju s nerazvijenom infrastrukturom koji je u svrhu razvoja gospodarstva proglašen  u 2016. na sjednici Gradskog vijeća Grada Petrinje Poljoprivrednom zonom koja obuhvaća 271 česticu u ukupnoj površini od 1.185.470 m2.

S obzirom da je planirani zahvat prepoznat od Grada Petrinje kao izuzetno važan za napredak gospodarstva na tom području, Grad podupire pripremu i odobrenje projekata za izgradnju infrastrukture (struja, cesta, vodovod), koji će biti realizirani paralelno s početkom izgradnje farme. Izgradnja infrastrukture značajno povećava privlačnost tog područja i za ostale investitore.

- OPĆI PODACI

  - .  Informacija o podnositelju

Naziv:  SIFRESA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i druge usluge

Adresa:  Donja Bačuga 108C, 44250 Donja Bačuga, Petrinja

OIB: 60357824581

MBS: 080905323

Datum osnivanja: 20.03.2014

NKD: A0125 – Uzgoj bobičastog, orašastog i ostalog voća

Broj stalno zaposlenih: 4

Zastupnik: SERGEJ VALIULIN, član uprave

Osoba za kontakt: Olga Crnobrnja, voditelj ureda

Mob.: +385 91 272 02 44

E-mail: olga.crnobrnja@gmail.com

Unatoč zapuštenosti i usitnjenosti poljoprivrednog zemljišta, što otežava komercijalizaciju poljoprivredne proizvodnje, područje Grada Petrinje obiluje značajnim prirodnim resursima (vrijedno tlo, povoljna klima, vodotoci i dr.), što čini dobru osnovu za razvoj svih grana poljoprivrede.

Tvrtka SIFRESA d.o.o. osnovana je u 2014. u Donjoj Bačugi u svrhu realizacija projekata u poljoprivredi, počela je poslovanje kupnjom i konsolidacijom zemljišta za buduću proizvodnju. U 2015. s obzirom na odgovarajuću kvalitetu tla, što utvrđeno stručnom analizom, pokrenuta je proizvodnja američke borovnice na površini od 2,7 hektara u Novoj Drenčini. Trenutno tvrtka ima plantažu od 6000 sadnica, u 2017. ubrano je 1.200kg borovnica, a u 2018. već oko 4.000 kg. Berba raste svaku godinu dok ne doseže maksimalnih 25.000 kg u sedmoj godini uzgoja i tako traje idućih 20 godina. Od 2019. s obzirom da Hrvatska je malo tržište za takvu količinu, planiramo plasirati borovnice u EU, uz to dio će se prodavati kao visokokvalitetna friška borovnica a dio će biti prerađen u prirodan džem visoke kvalitete (90g borovnica na 100g džema). Kao što se vidi, investicija je dugoročna, a ukupan prihod za cijeli proizvodni ciklus  iznosi najmanje 11.000.000 kn.

U 2015. kupljeno je zemljište u Donjoj Bačugi od cca 7 hektara te donešena odluka o Izgradnji farme konzumnih nesilica. Nakon tri godine završena je kompletna Projektna dokumentacija, Studija utjecaja na okoliš i uspostavljeni odgovarajući kontakti. Također, dinamično se nastavlja kupnja zemljišta, otprilike 10 hektara godišnje, za druge projekte.

  - .  Informacija o projektu

    - Lokacija, opis zahvata i utjecaj na okoliš

Lokacija zahvata nalazi se u katastarskoj općini (k.o.) Bačuga na katastarskim česticama (k.č.) 863/1, 863/10, 863/2, 863/3, 863/4 opće površine od 65.306 m2 u vlasništvu SIFRESA d.o.o. Donja Bačuga je mjesto u Sisačko-moslavačkoj županiji, administrativno u sastavu grada Petrinje, smješteno južno od grada.

Sisačko-moslavačka županija

Donja Bačuga

Lokacija zahvata

U PRVOJ FAZI realizacije projekta za koju je već napravljena i odobrena kompletna projektna dokumentacija, planira se izgradnja:

- dvije hale dimenzije 115,8 x 16,7 x 6,13 m, svaka za 50.000 nesilica za proizvodnju jaja u obogaćenim kavezima, sveukupno 100.000 nesilica;

svaka hala će se sastojati od predprostora u kojemu će se nalaziti upravljački uređaji i lančani transporter za jaja, te od prostora s obogaćenim kavezima sastavljenih u četiri reda i četiri razine; ukupno će u svakom objektu biti postavljeno 928 kaveza (464 segmenata), odnosno po jednom kavezu će biti useljeno 54 nesilica;

- administrativni dio od 1880 m2, koji se sastoji od upravne zgrade s uredskim prostorom, čajnom kuhinjom i sanitarijama te sortirnice, pakirnice i skladišta za jaja i ambalažu; hale za proizvodnju i sortirnica funkcionalno su povezane transporterom jaja;

- zgrada za zaposlenike u peradarniku približno 138 m2;

- skladište za gnoj približno 290 m2, što odgovara kapacitetu za skladištenje gnoja do 6 mjeseci (1600m3);

- srednjenaponska trafostanica; TS 10(20)/0,4 kV SIFRESA, 1x1000 kVA; k.č. br. 863/10, k.o. Bačuga;

- prometna površina i parkirna zona; prometnice su projektirane na način da se striktno odvoji „čisti“ dio farme (ulaz radnika, dovoz ambalaže, odvoz jaja) od „nečistog“(odvoz gnoja i uginulih nesilica);

- ograda i portirnica;

- dezinfekcijska barijera kolnog i pješačkog ulaza, projektirana tako da se ista ne može zaobići;

- kontejner s hlađenom komorom za konfiskat;

- silosi za smještaj stočne hrane (po dva za svaku halu) kapaciteta cca 40 m3 odnosno 24 tone što je dovoljno za hranjenje nesilica četiri dana;

- prostor za smještaj sabirnih jama;

- prostor za spremnike za požarnu vodu;

- kontejner za smještaj agregata; agregat je predviđen zbog mogućnosti prekida u opskrbi električnom energijom iz mreže; snaga agregata će biti takva, da će u proizvodnim objektima nesmetano moći funkcionirati sve vitalne funkcije;

- nadstrešnica za smještaj strojeva;

- prostor za separator ulja i masti.

Arhitektonski glavni projekt SITUACIJA

U postojećoj projektnoj dokumentaciji predviđeno je proširenje proizvodnje u DRUGOJ FAZI i tada se planira izgradnja:

- četiri hale dimenzije 115,8 x 16,7 x 7,10 m, svaka za 60.000 nesilica za proizvodnju jaja u obogaćenim volijerima, sveukupno 240.000 nesilica;

- prometna površina.

PRVA FAZA zajedno s početkom proizvodnje treba biti realizirana u roku od jedne i pol do dvije godine. DRUGA FAZA će biti započeta nakon dvije i pol godine od početka izgradnje i na taj način već u petoj godini farma će imati puni kapacitet proizvodnje za 340.000 nesilica.

Proizvodni proces na farmi za proizvodnju konzumnih jaja u obogaćenim kavezima možemo podijeliti u dva dijela:

1. proizvodnja jaja,

2. sakupljanje jaja, težinsko sortiranje, obilježavanje i pakiranje jaja, sa skladištenjem i odvozom.

Za proizvodnju će se koristiti najsuvremenija oprema vodećeg proizvođača opreme za peradarstvo njemačke tvrtke Big Dutchman, a za sortiranje, pakiranje i sl., oprema lidera u industriji tvrtke Moba iz Nizozemske. Treba naglasiti da obje dvije tvrtke sudjeluju u razradi projekta od samog početka kao stručni konzultanti i cijeli projekt je optimiziran i usklađen s visoko tehnološkim rješenjima koje oni nude.

S obzirom da je proizvodnja i plasiranje konzumnih jaja sektor poljoprivrede koji ima svoje direktive, preporuke i mišljenja sa strane Europskog Vijeća i Komisije, a također i  trendove sa strane trgovačkih lanaca, tvrtka SIFRESA d.o.o. u svom Projektu izgradnje farme nesilica nastoji pratiti i jedno i drugo. Naime trenutno se većina konzumnih jaja na farmama sa visokim stupnjem tehnologije proizvodi u obogaćenim kavezima, međutim najavljuje se trend sa strane trgovačkih lanaca za plasiranje isključivo jaja proizvedenim u volijerima. Pretpostavlja se da otprilike za 7 godina omjer proizvodnje konzumnih jaja u obogaćenim kavezima i volijerima će se promijeniti u korist volijera. Zato, u prvoj fazi za 100.000 nesilica obogaćeni kavezi su projektirani s mogućnošću jednostavne prenamjene istih u obogaćeni volijeri ako se bude pojavila takva potreba. A u drugoj fazi odmah su predviđeni volijeri za 240.000 nesilica.

Farma će biti izgrađena u skladu sa:

- Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama (NN 136/05, 101/07, 11/10 i 28/10),

- Pravilnikom o zaštiti životinja koje se uzgajaju u svrhu proizvodnje (NN 44/10),

- Pravilnikom o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva (NN 56/08),

- Pravilnikom o minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica (NN 77/10, 99/10, 51/11).

Projektirani obogaćeni kavezi zadovoljavaju Pravilnik o minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica (NN 77/10, 99/10, 51/11) te EU direktivu 1999/74/EC.

Projekt je dobio odobrenje sa strane MZOIP (Rješenje o prihvatljivosti za okoliš od 06.12.2016. URBROJ: 517-06-2-1-2-16-24).

    - Tehnologija proizvodnje

Tehnologija proizvodnje konzumnih jaja bila je odabrana i usuglašena u suradnji s  Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, a stručni voditelj projekta je prof. dr. sc. Zlatko Janječić, član je nekoliko stručnih Povjerenstava osnovanih od strane Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske, a bio je voditelj i suradnik na više nacionalnih znanstvenih i stručnih projekata, član je međunarodnog znanstvenog društva – WPSA.

Proizvodni proces

U proizvodnji se moraju strogo primjenjivati tehnološki normativi hranidbe, osvjetljenja i preventivno-sanitarnih mjera (tri najvažnija uvjeta). Objekt gdje će se odvijati proizvodnja jaja mora omogućiti optimalne uvjete za proizvodne životinje, snesena jaja, čuvanje hrane i drugog materijala, te povoljne uvjete za rad čovjeka. U takvom se objektu jaja proizvode tokom cijele godine bez obzira na vanjske prilike.

Sve faze proizvodnje jaja unaprijed su strogo definirane i određene, a što je detaljno objašnjeno u nastavku.

Tehnološko-proizvodni pokazatelji uzgoja nesilica.

| Dužina proizvodnog ciklusa (mjeseci) | 18 |
| --- | --- |
| Remont farme (tjedana) | 3 |
| Broj turnusa godišnje (turnus/godina) | 1 |
| Ukupan broj nesilica | 100.000 |
| Uginuća u proizvodnji (%) | 5-7 |
| Dnevna potrošnja vode po životinji (l/dnevno) | 0,25 |
| Dnevna potrošnja hrane po životinji (g/dnevno) | 116 |

Kokoši nesilice

Nesilice u dobi 16-17 tjedana useljavaju se u peradarnik. Kasnije preseljenje smanjuje rast tjelesne mase i odgađa pronesak. Nesilicama se tako osigurava dovoljno vremena da se priviknu na novi ambijent. Prije useljavanja nesilica, peradnjaci se očiste i sanitarno obrade. Za dolazak nesilica u peradarnik, nužno je osigurati što bolje uvjete držanja obzirom na temperaturno – vlažne odnose, svjetlo (prvi dan preporuča se svjetlo 24 sata) i provjetravanje. Preseljenje i istovar pilenki organizira se po mogućnosti rano ujutro, zbog brže prilagodbe životinja novoj sredini.

U peradarniku će se uzgajati nesilice linije Lohmann Brown, koje su po svojim proizvodnim osobinama u samom svjetskom vrhu. Ova vrsta peradi namijenjena je isključivo proizvodnji konzumnih jaja. Karakteristika nesilica je velik broj jaja uz mali utrošak hrane. Početak proizvodnje – pronesak očekuje se u 18.-19., najkasnije u 20. tjednu, a nesivost traje 12 (do 14) mjeseci. Tehnološki preporučene tjelesne mase pilenki u dobi 18 tjedana su oko 1.470 g (1.423 g – 1.527 g). Na farmi se može u jednom proizvodnom ciklusu proizvesti od 305 – 315 jaja po useljenoj nesilici. Nakon toga, iznošene kokoši prodaju se u živome stanju ili se odvoze u klaonicu. U međuturnusnoj pauzi –remontu, koji traje 3-4 tjedana, objekti se temeljito pripreme za slijedeći turnus proizvodnje.

Obogaćeni kavezi

Projektirani obogaćeni kavezi zadovoljavaju Direktivu EU 1999/74/EC o minimalnim standardima za zaštitu kokoši nesilica. Obogaćeni kavezi osiguravaju najmanje 750 cm2 površine poda za svaku nesilicu, od toga 6002 cm iskoristivo. Visina kaveza na mjestima osim iskoristivog prostora iznosi najmanje 20 cm u svakoj točki. U kavezu je kokošima osigurano gnijezdo, stelja za kljucanje i «kupanje», prečka za sjedenje dužine najmanje 15 cm po kokoši. Svaki kavez ima žlijeb za hranjenje dužine najmanje 12 cm po životinji i kontinuirani sistem napajanja po cijeloj dužini kaveza putem nipl pojilica. Kavezi su opremljeni priborom za skraćivanje/brušenje noktiju. Prolaz između dva reda kaveza je razmaknut  90 cm, a najmanja visina od poda do prvog reda kaveza je 35 cm. Konstrukcija baterija je izvedena kao samostojeća. Vrata kaveza su takvog oblika i veličine da se iz kaveza može izvaditi ili u njega staviti odrasla kokoš, a da joj tim postupkom ne prouzroče patnje ili ozljede. Svi metalni dijelovi su galvanizirani. Stranice i podovi kaveza su od žičane mreže, a omogućavaju dobar pregled životinja i nesmetano provjetravanje. Sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica (NN 77/10, 99/10, 51/11) u kaveze će se ugraditi gnijezda, dodatne prečke i prostor za kljucanje i čeprkanje. Gnijezda su prostor koji su plastičnim zavjesama odvojena od ostatka kaveza, zatamnjeni i omogućavaju kokošima prirodno ponašanje. Dno kaveza ispod gnijezda presvučeno je posebnim materijalom.

Hranidba nesilica

Hrana predstavlja jedan od bitnih uvjeta proizvodnje i o kvaliteti hrane ovisi, kako zdravlje životinja, tako i njihovo preživljavanje, ali i količina i kvaliteta iznesenih jaja. Transport hrane od silosa do kaveza u potpunosti će biti automatiziran. Vrijeme prolaska transportera s hranom bit će podešeno tako da koke imaju hranu po volji za cijeli svijetli dio dana (14 – 15 sati). Zrele kokoši dnevno jedu 110 do 120 g hrane, ovisno o starosti, sastavu hrane, temperaturi zraka u objektu, te visini proizvodnje, što bi značilo da godišnje pojedu 40,15 do 43,8 kg hrane po nesilici.

Napajanje nesilica

Voda za tehnološke potrebe farme (napajanje kokoši, pranje uzgojnih objekata i pakirnog centra) bit će iz gradskog vodovoda te po potrebi iz vlastitog arteškog bunara. Kakvoća vode će se prije upotrebe analizirati sukladno Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 47/2008). Dopremljena voda u halu će se priključivati na centralni vodoopskrbni sustav, koji će sadržavati filtar za vodu, medikator za doziranje vitamina, premosnicu oko medikatora, vodomjer. Dalje će se voda otpremati prema smanjivačima pritiska smještenim ispred svakog kata kaveza, odakle će odlaziti dalje do „nipl“ pojilica iz kojih je kokoši po potrebi piju.

Dovoljna opskrba zdravom vodom jedan je od tri najvažnija uvjeta proizvodnje. Na količinu konzumirane vode najviše utječe temperatura okoline, ali može utjecati i sastav hrane, određene bolesti itd.

Predviđeno je da jedna nesilica popije 0,2 – 0,3 l po danu. Prema tome godišnja potrošnja vode za napajanje nesilica iznosila bi do 10.950 m3.

Sakupljanje jaja u objektima

Traka za sakupljanje jaja smještena je ispod gnijezda tako da se jaje sneseno u gnijezdu otkotrlja na nju, a ona je zaštićena od dohvata kokoši. Sa svake strane kaveznih baterija nalaze se košarice za skupljanje jaja. Na dnu tih košarica nalazi se polipropilenska traka za automatsko sakupljanje jaja. Na početku baterije nalazi se kružna traka – lift. Iz lifta se jaja prebacuju na poprečni transporter kojim se dopremaju direktno u sortirnicu.

Svakodnevnim sakupljanjem jaja moguće je maksimalno pratiti proizvodnju pa tako i zdravstveno stanje nesilica u svakom kavezu posebno.

Sustav za ventilaciju i hlađenje

Za količinu od 50.000 nesilica, a po normativu od 5-6m3 za kg žive mase, potrebno je osigurati 300.000 m3 zraka na sat. Zbog toga je predviđeno više brzinsko reguliranih ventilatora dostatnog pojedinačnog funkcionalnog kapaciteta. Kontrolni sustav će se automatski regulirati provjetravanjem na osnovu temperaturno - vlažnih parametara.

Rasvjeta peradarnika

Rasvjetna tijela biti će postavljena centralno duž svakog prolaza na udaljenosti od 3m. Zbog bolje ujednačenosti svjetla rasvjetna tijela biti će naizmjenično obješena na veću ili manju visinu od poda. Rasvjetna tijela biti će vezana preko preklopnog satnog mehanizma i reostata za regulaciju dužine i jačine svjetlosnog dana. Kompletno postrojenje farme biti će vezano na sustav alarma. On će obavijestiti djelatnika na farmi u slučaju nestanka struje na farmi, previsoke temperature, preniske temperature i poremećaja u radu ventilacije.

Težinsko sortiranje, obilježavanje, pakiranje i skladištenje jaja

Na temelju članka 16. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama (NN 136/05, 101/07, 74/08, 11/10, 28/10) ; Pravilnika o minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica (NN 77/10); Pravilnik o kakvoći jaja (NN 115/2006) i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kakvoći jaja (NN 69/2007 i 76/2008) farme u kojima se obavlja proizvodnja rasplodnih ili konzumnih jaja moraju imati i prostoriju za sanitarnu obradu jaja, odnosno prostoriju za sakupljanje i privremeno skladištenje konzumnih jaja. Jaja iz proizvodnih objekata putem automatskog transportera dolaze do tzv. farm-packera koji se nalazi u objektu za sortiranje jaja. Farm-packer je stroj koji prikuplja jaja i slaže ih u podloške od po 30 komada sa zračnom komoricom okrenutom prema gore.

Na stroj za težinsko sortiranje stavlja se jedan po jedan podložak s jajima, a stroj sam dalje pomoću pipaca s vakuumom uzima po 30 jaja i stavlja ih na dovozni stol s kojeg jaja ulaze u komoru za prosvjetljavanje. U toj komori mora biti prisutna osoba koja će odstranjivati sitna, oštećena i prljava jaja. Ispravna jaja prolaze preko vaga i odvajaju se po težinskim razredima. Nakon toga se jaja obilježavaju oznakom načina držanja kokoši, registarskim brojem farme i oznakom države, te se automatski pakiraju u željenu ambalažu. Stroj će biti opremljen vlastitim računalom putem kojeg će se stroju davati naputci o željenim postupcima, ali koji će i evidentirati sve događaje kao što je broj sortiranih jaja ukupno, broj jaja po klasama, broj zastoja itd. Kapacitet hladnjače će biti za hlađenje 10-dnevne proizvodnje, a otprilike jednak će biti i kapacitet hladnjače za nesortirana jaja. Neispravna jaja se privremeno odlažu u hlađeni prostor pored pakirnog centra.

Tehnologija skladištenja gnoja

Svježi izmet nesilica sadrži oko 75% vlage, jako je agresivan i znatno opterećuje okoliš zbog emisije amonijaka i ostalih plinova. Tijekom proizvodnog ciklusa nastaje 120 do 130 g izmeta po nesilici u danu, što bi godišnje, odnosno za vrijeme jednog proizvodnog ciklusa za 100.000 nesilica, iznosilo 4.380 - 4.745 tona godišnje (pri 75% vlage).

Zbog toga se planira instalirati oprema koja će izmet posušiti na oko 30% vlage, pa će biti mnogo manje agresivan, ali što je još važnije, oko svakog izmeta će se stvoriti korica koja će znatno smanjiti emisiju štetnih plinova i neugodnog mirisa.

Za sušenje se koristi zrak isisan iz objekta te se ne koristi dodatna energija. Sušenje gnoja će se provoditi u vanjskom tunelu za sušenje gnoja. Sustav za sušenje sastoji se od šest perforiranih traka za sušenje kroz koje prolazi zrak iz proizvodnih objekata zagrijan metabolizmom životinja. Traka dozator rasporedit će gnoj na gornju traku za sušenje s koje će on padati na niže trake.

Osušeni gnoj će se skladištiti u natkrivenom skladištu s vodonepropusnim betonskim podom.

Kupoprodajnim ugovorom o zakupu sa tvrtkom PLANTUS d.o.o., Sinja Gorica 2, 1320 Vrhnika, Republika Slovenija, osiguran je redoviti odvoz osušenog stajskog gnoja sa lokacije.

Osim toga, za zbrinjavanje gnoja SIFRESA d.o.o. u blizini lokacije zahvata posjeduje vlastito zemljište od cca 3 hektara, kupljeno u 2018. godini.

- ANALIZA PROJEKTA / PRVA FAZA

  - Struktura troškova proizvodnje u prvoj fazi.

Troškovi procesa proizvodnje se sastoje od:

- nabava kokoši nesilica svakih 1,5 godine jer toliko traje period njihove efikasnosti; održavanje kokoši nesilica;

- nabava stočne hrane;

- nabava ambalaže;

- trošak rada;

- trošak komunalnih usluga i ostalo.

Za nabavu kokoši nesilica već su uspostavljeni kontakti i uspješno provedene pregovore s tvrtkom MOSTINA d.o.o. obitelji Milardović iz mjesta Glavice, Sinj. Tvrtka MOSTINA d.o.o. intenzivno se bavi peradarstvom već više od trideset i pet godina, posjeduje veliku razvijenu peradarsku farmu, utemeljenu na suvremenoj tehnologiji proizvodnje, uzgajaju kvalitetne nesilice za domaće tržište, te je po količini i kvaliteti u samom vrhu svoje branše u Hrvatskoj.

Za nabavu stočne hrane trenutno pregovaramo s tvrtkom BELJE d.d. iz grada Dardi u Baranji, koja proizvodnjom bavi se već više od tri stoljeća. Cjelovit, zaokružen proces proizvodnje stočne hrane u BELJU započinje poljoprivrednom proizvodnjom na vlastitim oranicama uz korištenje najsuvremenijih poljoprivrednih strojeva i opreme. Kontrolirane sirovine iz vlastite proizvodnje prerađuju se u gotove proizvode u jednom od brojnih pogona industrije BELJA poznate po proizvodnji autohtonih proizvoda vrhunske kvalitete.

Ambalaža će se nabavljati kod tvrtke HARTMANN papirna ambalaža d.o.o. iz Koprivnice, najvećeg proizvođača visokokvalitetne ekološke ambalaže za jaja na tržištu jugoistočne Europe, čije iskustvo u proizvodnim i prodajnim aktivnostima duže je od 40 godina. Unutar Hartmann Grupe, Hartmann Hrvatska je danas odgovorna za prodaju u ukupno 14 država. Tvrtka posjeduje certifikate za kvalitetu (ISO 9001), ekologiju (ISO 14001), zdravlje i zaštitu zaposlenika (OHSAS 18001) te društvenu odgovornost (SA 8000). Jedina je tvrtka u Hrvatskoj koja posjeduje sva četiri certifikata.

Suradnja s najvećim, dugogodišnjim i uspješnim tvrtkama iz sektora peradarstva daje sigurnost da ćemo proizvesti jaja najbolje kvalitete a konkurentne cijene.

Struktura troškova proizvodnje u prvoj fazi prikazana je dalje u tablicama.

| Obnova nesilica svakih 1,5 godina | Broj kokoši nesilica | Cijena,€ | Veterinarske usluge za jednu nesilicu,€ | Ukupni trošak,€ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 g | 100000 | 4,32 | 0,08 | 440 541 |
| 2021 g | 100000 | 4,32 | 0,08 | 440 541 |
| 2022 g | 0 | 4,32 | 0,08 | 0 |
| 2023 g | 100000 | 4,32 | 0,08 | 440 541 |
| 2024 g | 100000 | 4,32 | 0,08 | 440 541 |
| 2025 g | 0 | 4,32 | 0,08 | 0 |
| 2026 g | 100000 | 4,32 | 0,08 | 440 541 |
| 2027 g | 100000 | 4,32 | 0,08 | 440 541 |
| 2028 g | 0 | 4,32 | 0,08 | 0 |
| 2029 g | 100000 | 4,32 | 0,08 | 440 541 |
| 2030 g | 100000 | 4,32 | 0,08 | 440 541 |
| 2031 g | 0 | 4,32 | 0,08 | 0 |
| 2032 g | 100000 | 4,32 | 0,08 | 440 541 |
| 2033 g | 100000 | 4,32 | 0,08 | 440 541 |
| 2034 g | 0 | 4,32 | 0,08 | 0 |
| 2035 g | 100000 | 4,32 | 0,08 | 440 541 |

| STOČNA HRANA | Broj kokoši nesilica | Količina stočne hrane za jednu nesilicu godišnje, kg | Cijena,€/kg | Ukupni trošak,€ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 g | 100 000 | 44 | 0,26 | 1 129 730 |
| 2021 g | 100 000 | 44 | 0,26 | 1 129 730 |
| 2022 g | 100 000 | 44 | 0,26 | 1 129 730 |
| 2023 g | 100 000 | 44 | 0,26 | 1 129 730 |
| 2024 g | 100 000 | 44 | 0,26 | 1 129 730 |
| 2025 g | 100 000 | 44 | 0,26 | 1 129 730 |
| 2026 g | 100 000 | 44 | 0,26 | 1 129 730 |
| 2027 g | 100 000 | 44 | 0,26 | 1 129 730 |
| 2028 g | 100 000 | 44 | 0,26 | 1 129 730 |
| 2029 g | 100 000 | 44 | 0,26 | 1 129 730 |
| 2030 g | 100 000 | 44 | 0,26 | 1 129 730 |
| 2031 g | 100 000 | 44 | 0,26 | 1 129 730 |
| 2032 g | 100 000 | 44 | 0,26 | 1 129 730 |
| 2033 g | 100 000 | 44 | 0,26 | 1 129 730 |
| 2034 g | 100 000 | 44 | 0,26 | 1 129 730 |
| 2035 g | 100 000 | 44 | 0,26 | 1 129 730 |

| AMBALAŽA za 100.000 nesilica | Ambalaža (za 10 jaja), kom. | Cijena,€ | Ukupni trošak,€ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 g | 3 285 000 | 0,11 | 355 135 |
| 2021 g | 3 285 000 | 0,11 | 355 135 |
| 2022 g | 3 285 000 | 0,11 | 355 135 |
| 2023 g | 3 285 000 | 0,11 | 355 135 |
| 2024 g | 3 285 000 | 0,11 | 355 135 |
| 2025 g | 3 285 000 | 0,11 | 355 135 |
| 2026 g | 3 285 000 | 0,11 | 355 135 |
| 2027 g | 3 285 000 | 0,11 | 355 135 |
| 2028 g | 3 285 000 | 0,11 | 355 135 |
| 2029 g | 3 285 000 | 0,11 | 355 135 |
| 2030 g | 3 285 000 | 0,11 | 355 135 |
| 2031 g | 3 285 000 | 0,11 | 355 135 |
| 2032 g | 3 285 000 | 0,11 | 355 135 |
| 2033 g | 3 285 000 | 0,11 | 355 135 |
| 2034 g | 3 285 000 | 0,11 | 355 135 |
| 2035 g | 3 285 000 | 0,11 | 355 135 |

| TROŠAK KOMUNALNIH USLUGA i ostalo | Struja, € | Voda, € | Gorivo, € | Ured, € | Servisiranje opreme, € | Pranje i dezinfekcija objekta, € | Ostalo, € | Ukupni trošak,€ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 g | 67 568 | 1 419 | 24 662 | 676 | 1 351 | 1 351 | 676 | 97 703 |
| 2021 g | 67 568 | 1 419 | 24 662 | 676 | 1 351 | 1 351 | 676 | 97 703 |
| 2022 g | 67 568 | 1 419 | 24 662 | 676 | 1 351 | 1 351 | 676 | 97 703 |
| 2023 g | 67 568 | 1 419 | 24 662 | 676 | 1 351 | 1 351 | 676 | 97 703 |
| 2024 g | 67 568 | 1 419 | 24 662 | 676 | 1 351 | 1 351 | 676 | 97 703 |
| 2025 g | 67 568 | 1 419 | 24 662 | 676 | 1 351 | 1 351 | 676 | 97 703 |
| 2026 g | 67 568 | 1 419 | 24 662 | 676 | 1 351 | 1 351 | 676 | 97 703 |
| 2027 g | 67 568 | 1 419 | 24 662 | 676 | 1 351 | 1 351 | 676 | 97 703 |
| 2028 g | 67 568 | 1 419 | 24 662 | 676 | 1 351 | 1 351 | 676 | 97 703 |
| 2029 g | 67 568 | 1 419 | 24 662 | 676 | 1 351 | 1 351 | 676 | 97 703 |
| 2030 g | 67 568 | 1 419 | 24 662 | 676 | 1 351 | 1 351 | 676 | 97 703 |
| 2031 g | 67 568 | 1 419 | 24 662 | 676 | 1 351 | 1 351 | 676 | 97 703 |
| 2032 g | 67 568 | 1 419 | 24 662 | 676 | 1 351 | 1 351 | 676 | 97 703 |
| 2033 g | 67 568 | 1 419 | 24 662 | 676 | 1 351 | 1 351 | 676 | 97 703 |
| 2034 g | 67 568 | 1 419 | 24 662 | 676 | 1 351 | 1 351 | 676 | 97 703 |
| 2035 g | 67 568 | 1 419 | 24 662 | 676 | 1 351 | 1 351 | 676 | 97 703 |

| TROŠAK RADA/ Bruto plaća | 2020 g | 2021 g | 2022 g | 2023 g | 2024 g | 2025 g | 2026 g | 2027 g | 2028 g | 2029 g | 2030 g | 2031 g | 2032 g | 2033 g | 2034 g | 2035 g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupni trošak,€ | 127 654 | 127 654 | 127 654 | 127 654 | 127 654 | 127 654 | 127 654 | 127 654 | 127 654 | 127 654 | 127 654 | 127 654 | 127 654 | 127 654 | 127 654 | 127 654 |

| RADNO MJESTO | Radne obaveze | Količina zaposlenih | Plaća,€ | Sveukupno,€ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Voditelj proizvodnje | Opća kontrola proizvodnje Traženje i pregovore s dobavljačima Administrativna pitanja Poslovne kontakte | 1 | 1 351 | 1 351 |
| Računovođa | Računovodstvo, financijska izvješća, ekonomska analiza | 1 | 676 | 676 |
| Voditelj prodaje | Pronalaženje kupaca za stavljanje proizvoda na tržište Pregovore s kupcima Obrada i priprema potrebne dokumentacije Praćenje proseca prodaje i isplata | 1 | 1 014 | 1 014 |
| Radnici u proizvodnji | Održavanje nesilica Kontrola kvalitete jaja | 2 | 541 | 1 081 |
| Tehnolog proizvodnje | Kontrola i reguliranje tehnologije, stanja nesilica, kvalitete jaja Razrada normi i rasporeda održavanja nesilica, organizacija radnika u proizvodnji Komunikacija s veterinarom Odabir odgovarajuće vrste nesilica | 1 | 1 014 | 1 014 |
| Vozači | – | 1 | 811 | 811 |
| Čistačica | – | 1 | 473 | 473 |
| Radnici u sortirnici | – | 3 | 473 | 1 419 |
| Čuvar | – | 1 | 473 | 473 |
| Sveukupno | – | 12 | – | 8 311 |
| Naknade | – | 28% | – | 2 327 |
| Ukupni trošak mjesečno | – | – | – | 10 638 |
| Ukupni trošak godišnje,€ | – | – | – | 127 654 |

| UKUPNI TROŠAK PROIZVODNJE | Nesilica | Stočne hrane | Ambalaža | TROŠAK RADA | KOMUNALNIH USLUGA | Ukupni trošak,€ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 g | 440 541 | 1 129 730 | 355 135 | 127 654 | 97 703 | 2 150 762 |
| 2021 g | 440 541 | 1 129 730 | 355 135 | 127 654 | 97 703 | 2 150 762 |
| 2022 g | 0 | 1 129 730 | 355 135 | 127 654 | 97 703 | 1 710 222 |
| 2023 g | 440 541 | 1 129 730 | 355 135 | 127 654 | 97 703 | 2 150 762 |
| 2024 g | 440 541 | 1 129 730 | 355 135 | 127 654 | 97 703 | 2 150 762 |
| 2025 g | 0 | 1 129 730 | 355 135 | 127 654 | 97 703 | 1 710 222 |
| 2026 g | 440 541 | 1 129 730 | 355 135 | 127 654 | 97 703 | 2 150 762 |
| 2027 g | 440 541 | 1 129 730 | 355 135 | 127 654 | 97 703 | 2 150 762 |
| 2028 g | 0 | 1 129 730 | 355 135 | 127 654 | 97 703 | 1 710 222 |
| 2029 g | 440 541 | 1 129 730 | 355 135 | 127 654 | 97 703 | 2 150 762 |
| 2030 g | 440 541 | 1 129 730 | 355 135 | 127 654 | 97 703 | 2 150 762 |
| 2031 g | 0 | 1 129 730 | 355 135 | 127 654 | 97 703 | 1 710 222 |
| 2032 g | 440 541 | 1 129 730 | 355 135 | 127 654 | 97 703 | 2 150 762 |
| 2033 g | 440 541 | 1 129 730 | 355 135 | 127 654 | 97 703 | 2 150 762 |
| 2034 g | 0 | 1 129 730 | 355 135 | 127 654 | 97 703 | 1 710 222 |
| 2035 g | 440 541 | 1 129 730 | 355 135 | 127 654 | 97 703 | 2 150 762 |

  - Struktura prihoda u prvoj fazi.

Prihodi proizvodnje se sastoje od:

- prodaja proizvedenih konzumnih jaja;

- prodaja iznošenih kokoši nesilica svakih godinu i pol koliko traje turnus.

Za toliko veliki obujam proizvodnje (90.000 jaja svakodnevno) najbolji način plasmana je suradnja s trgovačkim lancima gdje cijena proizvoda se formira putem aukcija. U prodaji jaja postoje periode povećane potražnje (Božić, Uskrs) kada se jaja uvoze da bi se pokrio njihov deficit na tržištu. U skladu s tim se mijenja i otkupna cijena jaja. Kod izračuna prihoda uzimamo srednju veleprodajnu cijenu za jedno jaje.

Prema podacima DZS i strukovne grupe Croatiastočar u 2016. godišnja potrošnja jaja u Hrvatskoj doseže oko 800 milijuna komada, a ukupna proizvodnja konzumnih jaja iznosi oko 700 milijuna. Uz to prehrambeni trendovi su se promijenili u većini zapadnih zemalja, što je značajno podiglo i potrošnju jaja po stanovniku u Hrvatskoj. Zbog deficita domaćih jaja od 2013. bilježe se konstantni rast uvoza konzumnih jaja, odnosno u 2016. uvezeno je 115 milijuna komada. Najviše se uvozilo iz Poljske, Slovenije, Slovačke, Mađarske i Njemačke.

Zbog navedenih činjenica očekuje se da će investitor bez poteškoća prodati proizvedene količine (100.000 nesilica godišnje proizvedu oko 33 milijuna jaja).

Aktivno istraživanje sa strane SIFRESA d.o.o. mogućnosti i uvjeta plasmana konzumnih jaja na domaće tržište pokazalo je da veliki trgovački lanci zainteresirani su za otkup konzumnih jaja pod uvjetima da tvrtka SIFRESA d.o.o. će pružiti odgovarajuću kvalitetu proizvoda te konkurentnu cijenu istog. Tako trgovački lanac Kaufland Hrvatska k.d. izdao je Izjavu od 12.06.2018. o mogućnosti buduće poslovne suradnje s tvrtkom SIFRESA d.o.o. u otkupu konzumnih jaja, koja bi se prodavala u poslovnicama Kauflanda na području Republike Hrvatske.

Iznošene kokoši nesilice mogu se prodavati u domaćinstva ali s obzirom na njihovu veliku količinu i potrebu za dezinfekcijom i kvalitetnom pripremom hale za slijedeći turnus ista mora biti ispražnjena u što kraćem roku, one idu u prodaju za preradu. U tom slučaju cijena iznošene nesilice iznosi 2,00 kn.

Struktura prihoda proizvodnje u prvoj fazi prikazana je dalje u tablicama, gdje je cijena jaja srednja veleprodajna godišnja cijena.

| PRIHODI od prodaje jaja | Broj kokoši nesilica | Broj jaja godišnje | Cijena jaja, kom. € | Prihod, € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 g. | 100 000 | 32 850 000 | 0,09 | 3 107 432 |
| 2021 g. | 100 000 | 32 850 000 | 0,09 | 3 107 432 |
| 2022 g. | 100 000 | 32 850 000 | 0,09 | 3 107 432 |
| 2023 g. | 100 000 | 32 850 000 | 0,09 | 3 107 432 |
| 2024 g. | 100 000 | 32 850 000 | 0,09 | 3 107 432 |
| 2025 g. | 100 000 | 32 850 000 | 0,09 | 3 107 432 |
| 2026 g. | 100 000 | 32 850 000 | 0,09 | 3 107 432 |
| 2027 g. | 100 000 | 32 850 000 | 0,09 | 3 107 432 |
| 2028 g. | 100 000 | 32 850 000 | 0,09 | 3 107 432 |
| 2029 g. | 100 000 | 32 850 000 | 0,09 | 3 107 432 |
| 2030 g. | 100 000 | 32 850 000 | 0,09 | 3 107 432 |
| 2031 g. | 100 000 | 32 850 000 | 0,09 | 3 107 432 |
| 2032 g. | 100 000 | 32 850 000 | 0,09 | 3 107 432 |
| 2033 g. | 100 000 | 32 850 000 | 0,09 | 3 107 432 |
| 2034 g. | 100 000 | 32 850 000 | 0,09 | 3 107 432 |
| 2035 g. | 100 000 | 32 850 000 | 0,09 | 3 107 432 |

| Prihodi od prodaje iznošenih nesilica | Broj nesilica | Cijena, kom. € | Prihod, € |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 g | 90 000 | 0,27 | 24 324 |
| 2021 g | 90 000 | 0,27 | 24 324 |
| 2022 g | 90 000 | 0,27 | 0 |
| 2023 g | 90 000 | 0,27 | 24 324 |
| 2024 g | 90 000 | 0,27 | 24 324 |
| 2025 g | 90 000 | 0,27 | 0 |
| 2026 g | 90 000 | 0,27 | 24 324 |
| 2027 g | 90 000 | 0,27 | 24 324 |
| 2028 g | 90 000 | 0,27 | 0 |
| 2029 g | 90 000 | 0,27 | 24 324 |
| 2030 g | 90 000 | 0,27 | 24 324 |
| 2031 g | 90 000 | 0,27 | 0 |
| 2032 g | 90 000 | 0,27 | 24 324 |
| 2033 g | 90 000 | 0,27 | 24 324 |
| 2034 g | 90 000 | 0,27 | 0 |
| 2035 g | 90 000 | 0,27 | 24 324 |

| UKUPNI PRIHODI | Prodaje jaja | Prodaje iznošenih nesilica | Prihod, € |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 g | 3 107 432 | 24 324 | 3 131 757 |
| 2021 g | 3 107 432 | 24 324 | 3 131 757 |
| 2022 g | 3 107 432 | 0 | 3 107 432 |
| 2023 g | 3 107 432 | 24 324 | 3 131 757 |
| 2024 g | 3 107 432 | 24 324 | 3 131 757 |
| 2025 g | 3 107 432 | 0 | 3 107 432 |
| 2026 g | 3 107 432 | 24 324 | 3 131 757 |
| 2027 g | 3 107 432 | 24 324 | 3 131 757 |
| 2028 g | 3 107 432 | 0 | 3 107 432 |
| 2029 g | 3 107 432 | 24 324 | 3 131 757 |
| 2030 g | 3 107 432 | 24 324 | 3 131 757 |
| 2031 g | 3 107 432 | 0 | 3 107 432 |
| 2032 g | 3 107 432 | 24 324 | 3 131 757 |
| 2033 g | 3 107 432 | 24 324 | 3 131 757 |
| 2034 g | 3 107 432 | 0 | 3 107 432 |
| 2035 g | 3 107 432 | 24 324 | 3 131 757 |

  - Ulaganja u projekt u prvoj fazi.

Ulaganja u projekt u prvoj fazi se sastoje od:

- kupnja zemljišta za izgradnju farme i odlaganje gnoja;

- izrada projektne dokumentacije za srednjenaponsku trafostanicu;

- izrada projektne dokumentacije za farmu i studije utjecaja na okoliš;

- ishođenje potrebnih dozvola;

- izgradnja trafostanici;

- izgradnja farme;

- nabava i instalacija opreme za proizvodnju, sortiranje i pakiranje;

- nabava mehanizacije za proizvodnju.

Za glavni i izvedbeni projekt zajedničke oznake PRO-026/17 za srednjenaponsku transformatorsku stanicu TS 10(20)/0,4kV SIFRESA, 1x1000kVA na k.č.br.863/10 k.o.Bačuga, izrađeni je ovlaštenom tvrtkom PROJEKTA d.o.o. OIB:24069612001, Upravnim odjelom za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine Grada Petrinje izdana je GRAĐEVINSKA DOZVOLA od 17.05.2018. Prema troškovniku projektanta cijena izgradnje trafostanice iznosi 600.000 kn.

Za vršenje kompletnog nadzora tijekom izvođenja građevinskih radova te tehničkog savjetovanja odabrana je tvrtka Trio-projekt d.o.o. koja ima dugogodišnje iskustvo u projektiranju, izvođenju radova te nadzoru.  Prema najpovoljnijim ponudama dobivenim u suradnji s Trio-projekt d.o.o. procjena izgradnje farme iznosi 29.300.000 kn. Prema tablici komore arhitekata Hrvatske cijena kompletnog nadzora iznosi 1,8% od vrijednosti svih građevinskih radova.

ULAGANJA U PROJEKT u prvoj fazi,  €

|  | 2015 g | 2018g | 2019 g | SVEUKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Kupnja zemljišta | 22 422 | 12 000 | 0 | 34 422 |
| 1.1 Izgradnja farme | 22 422 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Zbrinjavanje gnoja | 0 | 12 000 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Projektna dokumentacija | 13 446 | 70 596 | 0 | 84 042 |
| 2.1 Idejno rješenje za farmu | 6 892 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 Idejni i glavni projekt za farmu | 0 | 63 784 | 0 | 0 |
| 2.3 Elaborat za TS | 0 | 730 | 0 | 0 |
| 2.4 Geodetski projekt za trafostanicu | 0 | 743 | 0 | 0 |
| 2.5 Studija utjecaja na okoliš | 6 554 | 1 351 | 0 | 0 |
| 2.6 Glavni i izvedbeni projekt trafostanici | 0 | 3 988 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Izgradnja | 0 | 0 | 4 176 676 | 4 176 676 |
| 3.1 Građevinski radovi | 0 | 0 | 3 094 595 | 0 |
| 3.2 Strojarski radovi | 0 | 0 | 101 351 | 0 |
| 3.3 Elektrika radovi | 0 | 0 | 628 378 | 0 |
| 3.4 Vodovod i kanalizacija radovi | 0 | 0 | 135 135 | 0 |
| 3.5 Trafostanica | 0 | 0 | 81 081 | 0 |
| 3.6 Priključak struje | 0 | 0 | 64 865 | 0 |
| 3.7 Vođenje izgradnje i nadzor | 0 | 0 | 712 703 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Oprema | 0 | 0 | 1 482 602 | 1 482 602 |
| 4.1 Obogaćeni kavezi Big Dutchman | 0 | 0 | 1 103 202 | 0 |
| 4.2 Oprema za sortiranje i pakiranje Moba | 0 | 0 | 379 400 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Mehanizacija | 0 | 0 | 270 270 | 270 270 |
| 5.1 Kamion hladnjača | 0 | 0 | 135 135 | 0 |
| 5.2 Kombi vozilo | 0 | 0 | 67 568 | 0 |
| 5.3 Traktor | 0 | 0 | 40 541 | 0 |
| 5.4 Viljuškar | 0 | 0 | 27 027 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 годовой расход (2020 г) | 0 | 0 | 1 295 651 | 1 295 651 |
| 6.1 Nesilice | 0 | 0 | 440 541 | 0 |
| 6.2 Stočna hrana (za 6 mjeseci) | 0 | 0 | 564 865 | 0 |
| 6.3 Trošak rada (za 6 mjeseci) | 0 | 0 | 63 827 | 0 |
| 6.4 Ambalaža (za 6 mjeseci) | 0 | 0 | 177 568 | 0 |
| 6.5 Komunalne usluge (za 6 mjeseci) | 0 | 0 | 48 851 | 0 |
|  |  |  | TOTAL | 7 343 663 € |

Obračun amortizacije, €

| Obračun amortizacije – dugotrajna imovina | Oprema, € | Građevinski objekti, € | Mehanizacija, € | Ukupno, € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cijena | 1 482 602 | 4 176 676 | 270 270 | 5 913 980 |
| Stopa amortizacije | 5% | 3% | 10% |  |
| 2020 g. | 74 130 | 124 833 | 27 027 | 226 457 |
| 2021 g. | 74 130 | 124 833 | 27 027 | 226 457 |
| 2022 g. | 74 130 | 124 833 | 27 027 | 226 457 |
| 2023 g. | 74 130 | 124 833 | 27 027 | 226 457 |
| 2024 g. | 74 130 | 124 833 | 27 027 | 226 457 |
| 2025 g. | 74 130 | 124 833 | 27 027 | 226 457 |
| 2026 g. | 74 130 | 124 833 | 27 027 | 226 457 |
| 2027 g. | 74 130 | 124 833 | 27 027 | 226 457 |
| 2028 g. | 74 130 | 124 833 | 27 027 | 226 457 |
| 2029 g. | 74 130 | 124 833 | 27 027 | 226 457 |
| 2030 g. | 74 130 | 124 833 | 0 | 199 430 |
| 2031 g. | 74 130 | 124 833 | 0 | 199 430 |
| 2032 g. | 74 130 | 124 833 | 0 | 199 430 |
| 2033 g. | 74 130 | 124 833 | 0 | 199 430 |
| 2034 g. | 74 130 | 124 833 | 0 | 199 430 |
| 2035 g. | 74 130 | 124 833 | 0 | 199 430 |
| 2036 g. | 74 130 | 124 833 | 0 | 199 430 |
| 2037 g. | 74 130 | 124 833 | 0 | 199 430 |
| 2038 g. | 74 130 | 124 833 | 0 | 199 430 |
| 2039 g. | 0 | 124 833 | 0 | 125 300 |

3.4 Ekonomska analiza projekta u prvoj fazi.

| PRVA FAZA, € | UKUPNI TROŠKOVI, € | UKUPNI PRIHODI, € | Slobodni novac, € | DOBIT, € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 g | 2 150 762 € | 3 131 757 € | 980 995 € | 980 995 € |
| 2021 g | 2 150 762 € | 3 131 757 € | 980 995 € | 1 961 989 € |
| 2022 g | 1 710 222 € | 3 107 432 € | 1 397 211 € | 3 359 200 € |
| 2023 g | 2 150 762 € | 3 131 757 € | 980 995 € | 4 340 195 € |
| 2024 g | 2 150 762 € | 3 131 757 € | 980 995 € | 5 321 189 € |
| 2025 g | 1 710 222 € | 3 107 432 € | 1 397 211 € | 6 718 400 € |
| 2026 g | 2 150 762 € | 3 131 757 € | 980 995 € | 7 699 395 € |
| 2027 g | 2 150 762 € | 3 131 757 € | 980 995 € | 8 680 389 € |
| 2028 g | 1 710 222 € | 3 107 432 € | 1 397 211 € | 10 077 600 € |
| 2029 g | 2 150 762 € | 3 131 757 € | 980 995 € | 11 058 595 € |
| 2030 g | 2 150 762 € | 3 131 757 € | 980 995 € | 12 039 589 € |
| 2031 g | 1 710 222 € | 3 107 432 € | 1 397 211 € | 13 436 800 € |
| 2032 g | 2 150 762 € | 3 131 757 € | 980 995 € | 14 417 795 € |
| 2033 g | 2 150 762 € | 3 131 757 € | 980 995 € | 15 398 789 € |
| 2034 g | 1 710 222 € | 3 107 432 € | 1 397 211 € | 16 796 000 € |
| 2035 g | 2 150 762 € | 3 131 757 € | 980 995 € | 17 776 995 € |

| INDEKS PROFITABILNOSTI | 56% |
| --- | --- |

- ANALIZA PROJEKTA / DRUGA FAZA

4.1 Struktura troškova i prihoda proizvodnje u drugoj fazi.

Projekt izgradnje farme nesilica konzumnih jaja od početka zamišljen u dvije faze što unaprijed predviđeno u projektiranju i izgradnji prve faze, a zbog toga u prvoj fazi imamo povećane troškove tokom izgradnje, što negativno utječe na ekonomsku profitabilnost. Da bi postigli uvjerljivu i najveću profitabilnost cjelokupnog projekta planiramo otkriti drugu liniju kreditiranja za realizaciju druge faze. Isplativost takve strategije prikazana dalje u izračunima i  ekonomskoj analizi predstavljenima u tablicama.

Troškovi procesa proizvodnje u drugoj fazi se sastoje od:

- nabava kokoši nesilica svakih 1,5 godine jer toliko traje period njihove efikasnosti; održavanje kokoši nesilica;

- nabava stočne hrane;

- nabava ambalaže;

- trošak rada;

- trošak komunalnih usluga i ostalo;

- trošak KREDITA 1.

Kao što se vidi struktura troškova je ista kao i u prvoj fazi ali znatno se povećava njihov iznos zbog povećavanja broja nesilica te broja zaposlenih, osim toga dodatno imamo trošak za prvi kredit. U međuvremenu znatno rastu i prihodi.

| Obnova nesilica svakih 1,5 godina | Broj kokoši nesilica | Cijena, € | Veterinarske usluge za jednu nesilicu, € | Ukupni trošak, € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 g | 240000 | 4,32 | 0,08 | 1 057 297 |
| 2025 g | 240000 | 4,32 | 0,08 | 1 057 297 |
| 2026 g | 0 | 4,32 | 0,08 | 0 |
| 2027 g | 240000 | 4,32 | 0,08 | 1 057 297 |
| 2028 g | 240000 | 4,32 | 0,08 | 1 057 297 |
| 2029 g | 0 | 4,32 | 0,08 | 0 |
| 2030 g | 240000 | 4,32 | 0,08 | 1 057 297 |
| 2031 g | 240000 | 4,32 | 0,08 | 1 057 297 |
| 2032 g | 0 | 4,32 | 0,08 | 0 |
| 2033 g | 240000 | 4,32 | 0,08 | 1 057 297 |
| 2034 g | 240000 | 4,32 | 0,08 | 1 057 297 |
| 2035 g | 0 | 4,32 | 0,08 | 0 |
| 2036 g | 240000 | 4,32 | 0,08 | 1 057 297 |
| 2037 g | 240000 | 4,32 | 0,08 | 1 057 297 |
| 2038 g | 0 | 4,32 | 0,08 | 0 |

| STOČNA HRANA | Broj kokoši nesilica | Količina stočne hrane za jednu nesilicu godišnje, kg | Cijena, €/kg | Ukupni trošak, € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 g | 240000 | 44 | 0,26 | 2 711 351 |
| 2025 g | 240000 | 44 | 0,26 | 2 711 351 |
| 2026 g | 240000 | 44 | 0,26 | 2 711 351 |
| 2027 g | 240000 | 44 | 0,26 | 2 711 351 |
| 2028 g | 240000 | 44 | 0,26 | 2 711 351 |
| 2029 g | 240000 | 44 | 0,26 | 2 711 351 |
| 2030 g | 240000 | 44 | 0,26 | 2 711 351 |
| 2031 g | 240000 | 44 | 0,26 | 2 711 351 |
| 2032 g | 240000 | 44 | 0,26 | 2 711 351 |
| 2033 g | 240000 | 44 | 0,26 | 2 711 351 |
| 2034 g | 240000 | 44 | 0,26 | 2 711 351 |
| 2035 g | 240000 | 44 | 0,26 | 2 711 351 |
| 2036 g | 240000 | 44 | 0,26 | 2 711 351 |
| 2037 g | 240000 | 44 | 0,26 | 2 711 351 |
| 2038 g | 240000 | 44 | 0,26 | 2 711 351 |

| AMBALAŽA za 240.000 nesilica | Ambalaža (za 10 jaja), kom. | Cijena, € | Ukupni trošak, € |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 g | 7884000 | 0,11 | 852 324 |
| 2025 g | 7884000 | 0,11 | 852 324 |
| 2026 g | 7884000 | 0,11 | 852 324 |
| 2027 g | 7884000 | 0,11 | 852 324 |
| 2028 g | 7884000 | 0,11 | 852 324 |
| 2029 g | 7884000 | 0,11 | 852 324 |
| 2030 g | 7884000 | 0,11 | 852 324 |
| 2031 g | 7884000 | 0,11 | 852 324 |
| 2032 g | 7884000 | 0,11 | 852 324 |
| 2033 g | 7884000 | 0,11 | 852 324 |
| 2034 g | 7884000 | 0,11 | 852 324 |
| 2035 g | 7884000 | 0,11 | 852 324 |
| 2036 g | 7884000 | 0,11 | 852 324 |
| 2037 g | 7884000 | 0,11 | 852 324 |
| 2038 g | 7884000 | 0,11 | 852 324 |

| TROŠAK KOMUNALNIH USLUGA i ostalo | Struja, € | Voda, € | Gorivo, € | Ured, € | Servisiranje opreme, € | Pranje i dezinfekcija objekta, € | Ostalo, € | Ukupni trošak, € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 g | 81081 | 2703 | 16216 | 676 | 1351 | 2703 | 676 | 105 405 |
| 2025 g | 81081 | 2703 | 16216 | 676 | 1351 | 2703 | 676 | 105 405 |
| 2026 g | 81081 | 2703 | 16216 | 676 | 1351 | 2703 | 676 | 105 405 |
| 2027 g | 81081 | 2703 | 16216 | 676 | 1351 | 2703 | 676 | 105 405 |
| 2028 g | 81081 | 2703 | 16216 | 676 | 1351 | 2703 | 676 | 105 405 |
| 2029 g | 81081 | 2703 | 16216 | 676 | 1351 | 2703 | 676 | 105 405 |
| 2030 g | 81081 | 2703 | 16216 | 676 | 1351 | 2703 | 676 | 105 405 |
| 2031 g | 81081 | 2703 | 16216 | 676 | 1351 | 2703 | 676 | 105 405 |
| 2032 g | 81081 | 2703 | 16216 | 676 | 1351 | 2703 | 676 | 105 405 |
| 2033 g | 81081 | 2703 | 16216 | 676 | 1351 | 2703 | 676 | 105 405 |
| 2034 g | 81081 | 2703 | 16216 | 676 | 1351 | 2703 | 676 | 105 405 |
| 2035 g | 81081 | 2703 | 16216 | 676 | 1351 | 2703 | 676 | 105 405 |
| 2036 g | 81081 | 2703 | 16216 | 676 | 1351 | 2703 | 676 | 105 405 |
| 2037 g | 81081 | 2703 | 16216 | 676 | 1351 | 2703 | 676 | 105 405 |
| 2038 g | 81081 | 2703 | 16216 | 676 | 1351 | 2703 | 676 | 105 405 |

| TROŠAK RADA/ Bruto plaća | 2024 g | 2025 g | 2026 g | 2027 g | 2028 g | 2029 g | 2030 g | 2031 g | 2032 g | 2033 g | 2034 g | 2035 g | 2036 g | 2037 g | 2038 g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupni trošak | 81 989 € | 81 989 € | 81 989 € | 81 989 € | 81 989 € | 81 989 € | 81 989 € | 81 989 € | 81 989 € | 81 989 € | 81 989 € | 81 989 € | 81 989 € | 81 989 € | 81 989 € |

| RADNO MJESTO | Radne obaveze | Količina zaposlenih | Plaća, € | Sveukupno, € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Radnici u proizvodnji | Održavanje nesilica Kontrola kvalitete jaja | 4 | 541 | 2 162 |
| Vozači | – | 1 | 811 | 811 |
| Čistačica | – | 1 | 473 | 473 |
| Radnici u sortirnici | – | 3 | 473 | 1 419 |
| Čuvar | – | 1 | 473 | 473 |
| Sveukupno | – | 10 | – | 5 338 |
| Na€ade | – | 28% | – | 1 495 |
| Ukupni trošak mjesečno | – | – | – | 6 832 |
| Ukupni trošak godišnje | – | – | – | 81 989 |

| UKUPNI TROŠAK PROIZVODNJE | Nesilica | Stočne hrane | Ambalaža | TROŠAK RADA | KOMUNALNIH USLUGA | Ukupni trošak, € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 g | 1 057 297 | 2 711 351 | 852 324 | 81 989 | 105 405 | 4 808 367 € |
| 2025 g | 1 057 297 | 2 711 351 | 852 324 | 81 989 | 105 405 | 4 808 367 € |
| 2026 g | 0 | 2 711 351 | 852 324 | 81 989 | 105 405 | 3 751 070 € |
| 2027 g | 1 057 297 | 2 711 351 | 852 324 | 81 989 | 105 405 | 4 808 367 € |
| 2028 g | 1 057 297 | 2 711 351 | 852 324 | 81 989 | 105 405 | 4 808 367 € |
| 2029 g | 0 | 2 711 351 | 852 324 | 81 989 | 105 405 | 3 751 070 € |
| 2030 g | 1 057 297 | 2 711 351 | 852 324 | 81 989 | 105 405 | 4 808 367 € |
| 2031 g | 1 057 297 | 2 711 351 | 852 324 | 81 989 | 105 405 | 4 808 367 € |
| 2032 g | 0 | 2 711 351 | 852 324 | 81 989 | 105 405 | 3 751 070 € |
| 2033 g | 1 057 297 | 2 711 351 | 852 324 | 81 989 | 105 405 | 4 808 367 € |
| 2034 g | 1 057 297 | 2 711 351 | 852 324 | 81 989 | 105 405 | 4 808 367 € |
| 2035 g | 0 | 2 711 351 | 852 324 | 81 989 | 105 405 | 3 751 070 € |
| 2036 g | 1 057 297 | 2 711 351 | 852 324 | 81 989 | 105 405 | 4 808 367 € |
| 2037 g | 1 057 297 | 2 711 351 | 852 324 | 81 989 | 105 405 | 4 808 367 € |
| 2038 g | 0 | 2 711 351 | 852 324 | 81 989 | 105 405 | 3 751 070 € |

PRIHODI u drugoj fazi

| PRIHODI od prodaje jaja, € | Broj kokoši nesilica | Broj jaja godišnje | Cijena jaja, kom. | Prihod |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 g | 240 000 | 78 840 000 | 0,09 | 7 457 838 € |
| 2025 g | 240 000 | 78 840 000 | 0,09 | 7 457 838 € |
| 2026 g | 240 000 | 78 840 000 | 0,09 | 7 457 838 € |
| 2027 g | 240 000 | 78 840 000 | 0,09 | 7 457 838 € |
| 2028 g | 240 000 | 78 840 000 | 0,09 | 7 457 838 € |
| 2029 g | 240 000 | 78 840 000 | 0,09 | 7 457 838 € |
| 2030 g | 240 000 | 78 840 000 | 0,09 | 7 457 838 € |
| 2031 g | 240 000 | 78 840 000 | 0,09 | 7 457 838 € |
| 2032 g | 240 000 | 78 840 000 | 0,09 | 7 457 838 € |
| 2033 g | 240 000 | 78 840 000 | 0,09 | 7 457 838 € |
| 2034 g | 240 000 | 78 840 000 | 0,09 | 7 457 838 € |
| 2035 g | 240 000 | 78 840 000 | 0,09 | 7 457 838 € |
| 2036 g | 240 000 | 78 840 000 | 0,09 | 7 457 838 € |
| 2037 g | 240 000 | 78 840 000 | 0,09 | 7 457 838 € |
| 2038 g | 240 000 | 78 840 000 | 0,09 | 7 457 838 € |

| Prihodi od prodaje iznošenih nesilica, € | Broj nesilica | Cijena, kom. | Prihod |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 g | 216000 | 0,27 | 58 378 € |
| 2025 g | 216000 | 0,27 | 58 378 € |
| 2026 g | 0 | 0,27 | 0 € |
| 2027 g | 216000 | 0,27 | 58 378 € |
| 2028 g | 216000 | 0,27 | 58 378 € |
| 2029 g | 0 | 0,27 | 0 € |
| 2030 g | 216000 | 0,27 | 58 378 € |
| 2031 g | 216000 | 0,27 | 58 378 € |
| 2032 g | 0 | 0,27 | 0 € |
| 2033 g | 216000 | 0,27 | 58 378 € |
| 2034 g | 216000 | 0,27 | 58 378 € |
| 2035 g | 0 | 0,27 | 0 € |
| 2036 g | 216000 | 0,27 | 58 378 € |
| 2037 g | 216000 | 0,27 | 58 378 € |
| 2038 g | 0 | 0,27 | 0 € |

| UKUPNI PRIHODI | Prodaje jaja, € | Prodaje iznošenih nesilica, € | Prihod, € |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 g. | 7 457 838 € | 58 378 € | 7 516 216 € |
| 2025 g. | 7 457 838 € | 58 378 € | 7 516 216 € |
| 2026 g. | 7 457 838 € | - € | 7 457 838 € |
| 2027 g. | 7 457 838 € | 58 378 € | 7 516 216 € |
| 2028 g. | 7 457 838 € | 58 378 € | 7 516 216 € |
| 2029 g. | 7 457 838 € | - € | 7 457 838 € |
| 2030 g. | 7 457 838 € | 58 378 € | 7 516 216 € |
| 2031 g. | 7 457 838 € | 58 378 € | 7 516 216 € |
| 2032 g. | 7 457 838 € | - € | 7 457 838 € |
| 2033 g. | 7 457 838 € | 58 378 € | 7 516 216 € |
| 2034 g. | 7 457 838 € | 58 378 € | 7 516 216 € |
| 2035 g. | 7 457 838 € | - € | 7 457 838 € |
| 2036 g. | 7 457 838 € | 58 378 € | 7 516 216 € |
| 2037 g. | 7 457 838 € | 58 378 € | 7 516 216 € |
| 2038 g. | 7 457 838 € | - € | 7 457 838 € |

4.2 Ulaganja u projekt u drugoj fazi

| ULAGANJA U PROJEKT u drugoj fazi, kn | 2023 g. | 2024 g. | SVEUKUPNO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Projektna dokumentacija | 27 027 € |  | 27 027 € |
| 1.1 Projekt za hale | 27 027 € |  |  |
| 2. Izgradnja | 2 751 351 € |  | 2 751 351 € |
| 2.1 Dvije hale za nesilice | 2 702 703 € |  |  |
| 2.2 Vođenje izgradnje i nadzor | 48 649 € |  |  |
| 3. Oprema | 2 162 162 € |  | 2 162 162 € |
| 3.1 Obogaćeni volijeri Big Dutchman | 2 162 162 € |  |  |
| 4. Mehanizacija | 135 135 € |  | 135 135 € |
| 4.1 Kamion hladnjača | 135 135 € |  |  |
| 5 годовой расход (2020 г) | - € | 2 932 832 € | 2 932 832 € |
| 5.1 Nesilice | - € | 1 057 297 € |  |
| 5.2 Stočna hrana (za 6 mjeseci) | - € | 1 355 676 € |  |
| 5.3 Trošak rada (za 6 mjeseci) | - € | 40 995 € |  |
| 5.4 Ambalaža (za 6 mjeseci) | - € | 426 162 € |  |
| 5.5 Komunalne usluge (za 6 mjeseci) | - € | 52 703 € |  |
|  |  | SVEUKUPNO: | 8 008 508 € |

| Obračun amortizacije – dugotrajna imovina | Oprema | Građevinski objekti | Mehanizacija | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cijena | 16.000.000 | 20.360.000 | 1.000.000 | 37.360.000 |
| Stopa amortizacije | 5% | 3% | 10% |  |
| 2024 | 108 108 | 82 541 | 13 514 | 204 162 |
| 2025 | 108 108 | 82 541 | 13 514 | 204 162 |
| 2026 | 108 108 | 82 541 | 13 514 | 204 162 |
| 2027 | 108 108 | 82 541 | 13 514 | 204 162 |
| 2028 | 108 108 | 82 541 | 13 514 | 204 162 |
| 2029 | 108 108 | 82 541 | 13 514 | 204 162 |
| 2030 | 108 108 | 82 541 | 13 514 | 204 162 |
| 2031 | 108 108 | 82 541 | 13 514 | 204 162 |
| 2032 | 108 108 | 82 541 | 13 514 | 204 162 |
| 2033 | 108 108 | 82 541 | 13 514 | 204 162 |
| 2034 | 108 108 | 82 541 | 0 | 190 649 |
| 2035 | 108 108 | 82 541 | 0 | 190 649 |
| 2036 | 108 108 | 82 541 | 0 | 190 649 |
| 2037 | 108 108 | 82 541 | 0 | 190 649 |
| 2038 | 108 108 | 82 541 | 0 | 190 649 |

4.3 Ekonomska analiza projekta u drugoj fazi.

| PRVA FAZA | UKUPNI TROŠKOVI | UKUPNI PRIHODI | Slobodni novac | DOBIT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 g | 4 808 367 € | 7 516 216 € | 2 707 849 € | 2 707 849 € |
| 2025 g | 4 808 367 € | 7 516 216 € | 2 707 849 € | 5 415 698 € |
| 2026 g | 3 751 070 € | 7 457 838 € | 3 706 768 € | 9 122 465 € |
| 2027 g | 4 808 367 € | 7 516 216 € | 2 707 849 € | 11 830 314 € |
| 2028 g | 4 808 367 € | 7 516 216 € | 2 707 849 € | 14 538 163 € |
| 2029 g | 3 751 070 € | 7 457 838 € | 3 706 768 € | 18 244 931 € |
| 2030 g | 4 808 367 € | 7 516 216 € | 2 707 849 € | 20 952 780 € |
| 2031 g | 4 808 367 € | 7 516 216 € | 2 707 849 € | 23 660 629 € |
| 2032 g | 3 751 070 € | 7 457 838 € | 3 706 768 € | 27 367 396 € |
| 2033 g | 4 808 367 € | 7 516 216 € | 2 707 849 € | 30 075 245 € |
| 2034 g | 4 808 367 € | 7 516 216 € | 2 707 849 € | 32 783 094 € |
| 2035 g | 3 751 070 € | 7 457 838 € | 3 706 768 € | 36 489 862 € |
| 2036 g | 4 808 367 € | 7 516 216 € | 2 707 849 € | 39 197 711 € |
| 2037 g | 4 808 367 € | 7 516 216 € | 2 707 849 € | 41 905 559 € |
| 2038 g | 3 751 070 € | 7 457 838 € | 3 706 768 € | 45 612 327 € |

| INDEKS PROFITABILNOSTI | 68% |
| --- | --- |

- EKONOMSKA OCJENA PROJEKTA

5.1 FAZA 1 + FAZA 2

| PRVA FAZA, € | UKUPNI TROŠKOVI, € | UKUPNI PRIHODI, € | Slobodni novac, € | DOBIT, € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 g | 2 150 762 € | 3 131 757 € | 980 995 € | 980 995 € |
| 2021 g | 2 150 762 € | 3 131 757 € | 980 995 € | 1 961 989 € |
| 2022 g | 1 710 222 € | 3 107 432 € | 1 397 211 € | 3 359 200 € |
| 2023 g | 2 150 762 € | 3 131 757 € | 980 995 € | 4 340 195 € |
| 2024 g | 6 959 130 € | 10 647 973 € | 3 688 843 € | 8 029 038 € |
| 2025 g | 6 518 589 € | 10 623 649 € | 4 105 060 € | 12 134 098 € |
| 2026 g | 5 901 832 € | 10 589 595 € | 4 687 762 € | 16 821 860 € |
| 2027 g | 6 959 130 € | 10 647 973 € | 3 688 843 € | 20 510 703 € |
| 2028 g | 6 518 589 € | 10 623 649 € | 4 105 060 € | 24 615 763 € |
| 2029 g | 5 901 832 € | 10 589 595 € | 4 687 762 € | 29 303 525 € |
| 2030 g | 6 959 130 € | 10 647 973 € | 3 688 843 € | 32 992 369 € |
| 2031 g | 6 518 589 € | 10 623 649 € | 4 105 060 € | 37 097 429 € |
| 2032 g | 5 901 832 € | 10 589 595 € | 4 687 762 € | 41 785 191 € |
| 2033 g | 6 959 130 € | 10 647 973 € | 3 688 843 € | 45 474 034 € |
| 2034 g | 6 518 589 € | 10 623 649 € | 4 105 060 € | 49 579 094 € |
| 2035 g | 5 901 832 € | 10 589 595 € | 4 687 762 € | 54 266 856 € |

| INDEKS PROFITABILNOSTI | 64% |
| --- | --- |