HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje autocesta, Zagreb, Širolina 4, OIB: 78260296240, (u daljnjem tekstu Naručitelj)  koje zastupa predsjednik Uprave dr.sc. Boris Huzjan dipl.ing.građ.

i

Poslovna udruga koju čine:

OSIJEK – KOTEKS d.d., Osijek, Šamačka 11, OIB: 44610694500, kao vodeći partner, koje zastupaju predsjednik Uprave Zoran Škorić ing.građ, i član Uprave Marko Tadić, dipl.oec.

HIDROELEKTRA MAEHANIZACIJA d.d., Zagreb, Radnička cesta 204, OIB: 96667257878, kao partner, koje zastupa predsjednik uprave, Pavlo Smirnov

SKLADGRADNJA d.o.o., Split, Gundulićeva 33, OIB: 84480158899, kao partner, koje zastupa predsjednik Uprave Slaven Žužul, dipl.ing.stroj.

VIADUKT d.d. u stečaju, Zagreb, Kranjčevićeva 2, OIB: 74794390096, kao partner, koje zastupa Stečajni upravitelj, Milorad Zajkovski, dipl.oec.

(u daljnjem tekstu zajedno: Izvođač)

sklopili su

IV. DODATAK UGOVORU

#### 45212-400-1160/09

##### UVODNE ODREDBE

Ugovorene strane suglasno utvrđuju da su sklopile:

- Osnovni Ugovor za Radove: Izgradnja mosta preko rijeke Drave na dionici Beli Manastir – Osijek, autocesta Beli Manastir – Osijek– Svilaj – Ploče, Urbroj: 45212-400-1160/09 dana 15. svibnja 2009. godine, za Predvidivu ugovornu cijenu od 949.386.067,65 kn + PDV

- I. Dodatak ugovoru Urbroj: 45212-400-1160/09/1/12 dana 29. studenoga 2012. godine

- II. Dodatak ugovoru Urbroj: 45212-400-1160/09/2/13 dana 07. siječnja 2013. godine

- III. Dodatka ugovora Urbroj: 45212-400-1160/09/3/18 dana 15. prosinca 2018. godine

(u daljnjem tekstu:  Ugovor),

- da je dana 30. listopada 2012. sklopljen Sporazum o osnivanju Poslovne udruge za izvršenje Ugovora radi reguliranja međusobnih odnosa te prava i obveze koje su od značaja za Ugovora,

- da je dana 15. veljače 2018. godine sklopljen I. Dodatak  Sporazumu o osnivanju Poslovne udruge za izvršenje ugovora kojim su članovi Poslovne udruge uredili međusobne odnose u svrhu završetka Radova,

- da je dana 01. lipnja 2019. godine sklopljen II. Dodatak  Sporazumu o osnivanju Poslovne udruge za izvršenje ugovora.

Viadukt d.d. u stečaju sklopio je s podizvođačem VSL ltd. 4. Dodatak Podizvođačkom ugovoru br. 291-1885 od 6. kolovoza 2012., kojim su regulirana prava i obveze ugovornih strana vezano uz dovršetak preostalih radova na zategama.

Temeljem III. Dodatka Ugovoru Urbroj: 45212-400-1160/09/3/18 dana 15. prosinca 2018. godine, Naručitelj će radove koje će izvoditi Podizvođač VSL ltd. platiti direktno Podizvođaču, sve u skladu sa Sporazumom o Delegaciji plaćanja za Podizvoditelja broj: ______________od ____________ ,sklopljenog između Viadukta d.d. u stečaju, Podizvođača VSL-a ltd. i Naručitelja .

Članak 2.

Nakon stupanja na snagu ovog IV. Dodatka,neće se primjenjivati Zadržani iznos.

Naručitelj će platiti Izvođaču cjelokupni Zadržani iznos te vratiti bankovne garancije za povrat zadržanog iznosa, odnosno prihvatiti umanjeno Jamstvo za izvršenje ugovora sa 10% na 5% prihvaćenog ugovorenog iznosa.

Plaćanje zadržanog iznosa izvršiti će se s prvom sljedećom Privremenom situacijom.

Članak 3.

Osijek Koteks je, temeljem članka 18. Ugovora, dostavio prošireno osiguranje za sve preostale radove kao i izvedene radove na izgradnji mosta preko rijeke Drave. S obzirom da partneri Viadukt d.d. u stečaju, Hidroelektra Mehanizacija d.d. i Skladgradnja d.o.o. nisu u mogućnosti ishoditi produljenje osiguranja za izvedene radove, imenovani partneri daju izričitu suglasnost da njihov propust produženja polica osiguranja predstavlja povredu obveza iz Ugovora te da Naručitelj ima pravo, u slučaju nastupa nekog od slučaja za koji je čl. 18. Ugovora predviđeno osiguranje, sve potrebne iznose naplatiti iz garancije za dobro izvršenje Ugovora.

Članak 4.

Sastavni dio ovog ugovora je i 2. dodatak Sporazumu o osnivanju Poslovne udruge za izvršenje ugovora kojim su članovi Poslovne udruge  reguliraju obaveze sanacija na Mostu Drava, kao i zadržani depozit.

Članak 5.

Sve ostale odredbe ugovora ostaju na snazi, ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama ovog IV. Dodatka.

Članak 6.

Ovaj IV. Dodatak ugovoru stupa na snagu danom potpisa one Ugovorne strane koja ga potpiše kasnije.

Članak 7.

Ovaj IV. Dodatak ugovoru je sastavljen u 9 (devet) istovjetnih primjeraka, od kojih 5 (pet) primjeraka za Naručitelja, a 4 (četiri) primjerka za Izvođača.

| ZA IZVOĐAČA: Vodeći partner: OSIJEK – KOTEKS d.d. Predsjednik Uprave Zoran Škorić Član Uprave Marko Tadić Partneri: HIDROELEKTRA MEHANIZCIJA d.d. Predsjednik Uprave Pavlo Smirnov SKLADGRADNJA d.o.o. Direktor Slaven Žužul, dipl.ing. VIADUKT d.d. Stečajni upravitelj Milorad Zajkovski, dipl.oec. | ZA NARUČITELJA: Predsjednik Uprave dr.sc. Boris Huzjan dipl.ing.građ. Urbroj: 4211-400-1160/09/3/18 Ev.broj: 076.A.I.JV.400.11G02/09 Zagreb, |
| --- | --- |